REPUBLIKA HRVATSKA

ZADARSKA ŽUPANIJA

OPĆINA STARIGRAD

Općinsko  vijeće

KLASA:

URBROJ:

Starigrad Paklenica, __. __________ 2018. godine

Na temelju  članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07,125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15 i 123/17) članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne Novine“ br. 26/03-pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14 i 36/15),  te članka  30. Statuta Općine Starigrad ("Službeni glasnik  Zadarske županije" br. 3/18) Općinsko vijeće Općine Starigrad na svojoj 7. sjednici održanoj __. __________ 2018. godine, donosi

Odluku o usvajanju izvješća o izvršenju Programa

održavanja komunalne infrastrukture za 2017. godinu

Članak 1.

Ovom odlukom usvaja se izvršenje Programa održavanja komunalne infrastrukture Općine Starigrad za 2017. godinu (dalje: Program).

Program je donesen na 23. sjednici Općinskog vijeća 08. prosinca 2016. godine, a I. (prve) izmjene Programa donesene su na 4. sjednici Općinskog vijeća 23. studenoga 2017. godine.

Članak 2.

Izvršenje programa prikazano je u tablici kako slijedi:

| Održavanje komunalne infrastrukture |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Održavanje javne rasvjete | PLAN | I. IZMJENE I DOPUNE | IZVRŠENJE |
| Električna energija za javnu rasvjetu | 250.000,00 | 250.000,00 | 225.172,83 |
| Održavanje javne rasvjete | 250.000,00 | 350.000,00 | 314.761,34 |
| Održavanje nerazvrstanih cesta |  |  |  |
| Održavanje i sanacija nerazvrstanih cesta | 650.000,00 | 650.000,00 | 345.892,96 |
| Održavanje i uređenje javnih površina |  |  |  |
| Održavanje javnih površina | 400.000,00 | 400.000,00 | 362.348,88 |
| Krupni otpad | 200.000,00 | 250.000,00 | 213.743,90 |
| Usluge čišćenja i uređenja javnih površina | 480.000,00 | 480.000,00 | 472.969,46 |
| Održavanje groblja |  |  |  |
| Održavanje groblja Sv. Trojica | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| Održavanje groblja Duga Punta i Ljubotić | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| Deratizacija i dezinsekcija |  |  |  |
| Deratizacija i dezinsekcija | 85.000,00 | 85.000,00 | 76.133,02 |
| Održavanje deponija otpada |  |  |  |
| Usluge održavanja deponija otpada | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| Održavanje plaža i obalnog pojasa |  |  |  |
| Tekuće i investicijsko održavanje plaža | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| Uređenje i sanacija obalnog pojasa | 250.000,00 | 250.000,00 | 126.356,43 |
| Održavanje igrališta |  |  |  |
| Usluge tekućeg i investicijskog održavanja igrališta | 20.000,00 | 20.000,00 | 13.913,39 |
| Sufinanciranje komunalnog poduzeća Argyruntum d.o.o. |  |  |  |
| Argyruntum d.o.o. pomoć za pokriće dugovanja i gubitka | 300.000,00 | 300.000,00 | 291.980,00 |
| Sanacija šteta na komunalnoj infrastrukturi |  |  |  |
| Sanacija šteta nakon elementarne nepogode | - | 300.000,00 | 298.967,19 |
| UKUPNO: | 3.105.000,00 | 3.555.000,00 | 2.842.239,40 |

Članak 3.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, i objavit će se u "Službenom glasniku Zadarske županije."

Predsjednik

Marko Marasović, dipl. ing. građ.