REPUBLIKA HRVATSKA

ZADARSKA ŽUPANIJA

OPĆINA STARIGRAD

Općinsko  vijeće

KLASA: 400-01/14-01/31

URBROJ: 2198/09-1-16-4

Starigrad Paklenica, 10. ožujka 2015. godine

Na temelju  članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine» broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07,125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13) članka 28. Zakona o komunalnom gospodarstvu («Narodne Novine» br. 26/03-pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14 i 36/15),  te članka  31. Statuta Općine Starigrad ("Službeni glasnik  Zadarske županije" br. 4/13, 7/13 i 11/13) Općinsko vijeće Općine Starigrad na svojoj 18. sjednici održanoj 10. ožujka 2016. godine, donosi

Odluku o usvajanju izvješća o izvršenju Programa

održavanja komunalne infrastrukture za 2015. godinu

Članak 1.

Ovom odlukom usvaja se izvršenje Programa održavanja komunalne infrastrukture Općine Starigrad za 2015. godinu (dalje: Program).

Program je donesen je na sjednici Općinskog vijeća 16. prosinca 2014. godine, I. (prve) izmjene Programa donesene su na sjednici Općinskog vijeća 30. travnja 2015. godine, a II. (druge) izmjene Programa donesene su na sjednici Općinskog vijeća 15. prosinca 2015. godine.

Članak 2.

Izvršenje programa prikazano je u tablici kako slijedi:

| Redni broj | Opis | Planirano | I. izmjene i dopune | II. izmjene i dopune | Izvršenje |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE |  |  |  |  |  |
| 1. | Električna energija za javnu ravjetu | 320.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 229.247,16 |
| 2. | Održavanje javne rasvjete | 150.000,00 | 220.000,00 | 220.000,00 | 176.008,59 |
| 3. | Modernizacija javne rasvjete – 2. faza nastavak | 0,00 | 650.000,00 | 650.000,00 | 630.450,00 |
| ODRŽAVANJE NER, CESTA, ASFALTNIH I MAKADAM POVRŠINA |  |  |  |  |  |
| 4. | Održavanje i sanacija nerazvrstanih cesta | 680.000,00 | 650.000,00 | 650.000,00 | 630.367,83 |
| 5. | Geodetski elaborati – nerazvrstane ceste | 140.000,00 | 140.000,00 | 140.000,00 | 120.562,50 |
| ODRŽAVANJE I UREĐENJE JAVNIH POVRŠINA |  |  |  |  |  |
| 6. | Održavanje javnih površina na području Općine | 440.000,00 | 440.000,00 | 520.000,00 | 519.256,03 |
| 7. | Usluge čišćenja i uređenja javnih površina | 480.000,00 | 480.000,00 | 480.000,00 | 456.520,33 |
| ODRŽAVANJE GROBLJA NA PODRUČJU OPĆINE STARIGRAD |  |  |  |  |  |
| 8. | Uređenje groblja Sv. Trojice u Šibuljini | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| 9. | Groblja Duga Punta i Ljubotić | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 34.262,50 |
| DERATIZACIJA I DEZINSEKCIJA |  |  |  |  |  |
| 10. | Deratizacija i dezinsekcija | 85.000,00 | 85.000,00 | 85.000,00 | 76.132,86 |
| ODRŽAVANJE DEPONIJA OTPADA |  |  |  |  |  |
| 11. | Usluge održavanja deponija otpada | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 1.037,75 |
| ODRŽAVANJE LUKA I LUČICA |  |  |  |  |  |
| 12. | Sanacija Mulo Parića Seline | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 233.521,25 |
| UREĐENJE PLAŽA I OBALNOG POJASA |  |  |  |  |  |
| 13. | Tekuće i investicijsko održavanje plaža | 250.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 123.031,25 |
| 14. | Uređenje i sanacija obalnog pojasa | 300.000,00 | 250.000,00 | 200.000,00 | 132.853,26 |
| ODRŽAVANJE IGRALIŠTA |  |  |  |  |  |
| 15. | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja igrališta | 50.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 13.739,24 |
| 16. | Uređenje boćališta u Tribnju | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 18.525,00 |
| 17. | Postavljanje dječjeg igrališta | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 39.318,75 |
| ODRŽAVANJE OPĆINSKIH OBJEKATA |  |  |  |  |  |
| 18. | Sanacija zgrade - društveni dom | 700.000,00 | 700.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19. | Sanacija Župne kuće u Tribanj Kruščici | 400.000,00 | 400.000,00 | 300.000,00 | 0,00 |
| ODRŽAVANJE VODOVODNE MREŽE |  |  |  |  |  |
| 20. | Sanacija vodovodne mreže | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 |
| REKONSTRUKCIJA NERAZVRSTANIH CESTA |  |  |  |  |  |
| 21. | Priprema projekta | 220.000,00 | 220.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22. | Rekonstrukcija nerazvrstanih cesta | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23. | Nadzor radova | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUFINANCIRANJE KOMUNALNE DJELATNOSTI |  |  |  |  |  |
| 24. | Argyruntum d.o.o. – pomoć za pokriće dugovanja i gubitaka | 540.000,00 | 540.000,00 | 540.000,00 | 540.000,00 |
| Ukupno: |  | 5.807.000,00 | 6.317.000,00 | 5.225.000,00 | 3.974.834,30 |

Članak 3.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, i objavit će se u "Službenom glasniku Zadarske županije."

Predsjednik

Jure Tomić, dipl. oec.