REPUBLIKA HRVATSKA

ZADARSKA ŽUPANIJA

OPĆINA STARIGRAD

Općinsko vijeće

KLASA: 400-01/17-01/12

URBROJ: 2198/09-1-19-3

Starigrad Paklenica, 28. ožujka 2019. godine

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07,125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15 i 123/17), članka 71. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne Novine“  br. 68/18 i 110/18),  te članka  30. Statuta Općine Starigrad ("Službeni glasnik  Zadarske županije" br. 3/18 i 8/18) Općinsko vijeće Općine Starigrad na svojoj 13. sjednici održanoj 28. ožujka 2019. godine, donijelo je

Odluku o usvajanju Izvještaja o izvršenju Programa

izgradnje komunalne infrastrukture za 2018. godinu

Članak 1.

Ovom odlukom usvaja se Izvještaj o izvršenju Programa izgradnje komunalne infrastrukture Općine Starigrad za 2018. godinu (dalje: Program).

Program je donesen na 5. sjednici Općinskog vijeća 14. prosinca 2017. godine, a I. (prve) izmjene Programa donesene su na 11. sjednici Općinskog vijeća 29. studenoga 2018. godine.

Članak 2.

Izvršenje programa prikazano je u tablici kako slijedi:

| Program Izgradnja komunalne infrastrukture |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | PLAN | I. IZMJENE I DOPUNE | IZVRŠENJE |
| Izgradnja groblja |  |  |  |
| Novo groblje Starigrad | 225.000,00 | 225.000,00 | 108.951,36 |
| Mrtvačnica Seline | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Projektna dokumentacija groblje Seline | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| Izgradnja javne rasvjete |  |  |  |
| Javna rasvjeta na području Općine Starigrad | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| Rekonstrukcija nerazvrstanih cesta |  |  |  |
| Rekonstrukcija nerazvrstanih cesta-konzultantske usluge | 115.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rekonstrukcija nerazvrstanih cesta | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Vodovodna mreža Općine Starigrad |  |  |  |
| Sanacija vodovodne mreže | 400.000,00 | 400.000,00 | 391.801,38 |
| Projektna dokumentacija Magistralni vodovod | 22.000,00 | 32.000,00 | 31.250,00 |
| Projektna dokumentacija Vodosprema Starigrad sa pristupnim cjevovodom | 50.000,00 | 61.000,00 | 60.500,00 |
| Projektna dokumentacija Hidrostanica Kruškovac | 50.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 |
| Projektna dokumentacija Podvelebitski pravac | 100.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| Plaža Jaz Kulina |  |  |  |
| Plaža Jaz Kulina | 2.500.000,00 | 2.300.000,00 | 1.275.424,01 |
| Rekonstrukcija i modernizacija javne rasvjete |  |  |  |
| Modernizacija javne rasvjete | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Središnji obalni pojas |  |  |  |
| Središnji obalni pojas | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sustav kanalizacije i pročišćavanja |  |  |  |
| Projektna dokumentacija Sustav kanalizacije i pročišćavanja | 200.000,00 | 200.000,00 | 73.812,50 |
| Prostorno i urbanističko planiranje |  |  |  |
| Prostorno planska i projektna dokumentacija | 270.000,00 | 270.000,00 | 266.875,00 |
| Otkup zemljišta |  |  |  |
| Otkup zemljišta za potrebne javnih puteva | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| UKUPNO: | 4.482.000,00 | 3.663.000,00 | 2.263.614,25 |

Članak 3.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenom glasniku Zadarske županije."

Predsjednik

Marko Marasović, dipl. ing. građ.