REPUBLIKA HRVATSKA

ZADARSKA ŽUPANIJA

OPĆINA STARIGRAD

Općinsko vijeće

KLASA: 400-01/17-01/13

URBROJ: 2198/09-1-19-3

Starigrad Paklenica, 28. ožujka 2019. godine

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07,125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15 i 123/17) članka 74. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne Novine“  br. 68/18 i 110/18),  te članka  30. Statuta Općine Starigrad ("Službeni glasnik  Zadarske županije" br. 3/18 i 8/18) Općinsko vijeće Općine Starigrad na svojoj 13. sjednici održanoj 28. ožujka 2019. godine, donijelo je

Odluku o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa

održavanja komunalne infrastrukture za 2018. godinu

Članak 1.

Ovom odlukom usvaja se Izvještaj o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture Općine Starigrad za 2018. godinu (dalje: Program).

Program je donesen na 5. sjednici Općinskog vijeća 14. prosinca 2017. godine, a I. (prve) izmjene Programa donesene su na 11. sjednici Općinskog vijeća 29. studenoga 2018. godine.

Članak 2.

Izvršenje programa prikazano je u tablici kako slijedi:

| Održavanje komunalne infrastrukture |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Održavanje javne rasvjete | PLAN | I. IZMJENE I DOPUNE | IZVRŠENJE |
| Električna energija za javnu rasvjetu | 250.000,00 | 300.000,00 | 273.872,62 |
| Održavanje javne rasvjete | 250.000,00 | 550.000,00 | 486.062,82 |
| Održavanje nerazvrstanih cesta |  |  |  |
| Održavanje i sanacija nerazvrstanih cesta | 800.000,00 | 700.000,00 | 219.035,48 |
| Održavanje i uređenje javnih površina |  |  |  |
| Održavanje javnih površina | 400.000,00 | 550.000,00 | 496.397,81 |
| Krupni otpad | 200.000,00 | 350.000,00 | 346.157,50 |
| Sanacija kanala Jazina | 300.000,00 | 400.000,00 | 392.850,30 |
| Usluge čišćenja i uređenja javnih površina | 480.000,00 | 540.000,00 | 536.317,50 |
| Održavanje groblja |  |  |  |
| Održavanje groblja Sv. Trojica | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| Održavanje groblja Duga Punta i Ljubotić | 50.000,00 | 50.000,00 | 4.860,00 |
| Deratizacija i dezinsekcija |  |  |  |
| Deratizacija i dezinsekcija | 85.000,00 | 85.000,00 | 79.907,98 |
| Održavanje deponija otpada |  |  |  |
| Usluge održavanja deponija otpada | 20.000,00 | 20.000,00 | 1.525,00 |
| Sanacija šteta na komunalnoj infrastrukturi |  |  |  |
| Sanacija šteta na kom. infrastrukturi | 500.000,00 | 900.000,00 | 896.479,25 |
| Održavanje plaža i obalnog pojasa |  |  |  |
| Tekuće i investicijsko održavanje plaža | 100.000,00 | 100.000,00 | 99.875,00 |
| Uređenje i sanacija obalnog pojasa | 250.000,00 | 250.000,00 | 142.894,14 |
| Održavanje igrališta |  |  |  |
| Usluge tekućeg i investicijskog održavanja igrališta | 20.000,00 | 20.000,00 | 18.556,25 |
| Sufinanciranje komunalnog poduzeća Argyruntum d.o.o. |  |  |  |
| Argyruntum d.o.o. pomoć za pokriće dugovanja i gubitka | 200.000,00 | 260.000,00 | 258.366,19 |
| UKUPNO: | 3.955.000,00 | 5.125.000,00 | 4.253.157,84 |

Članak 3.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenom glasniku Zadarske županije."

Predsjednik

Marko Marasović, dipl. ing. građ.