REPUBLIKA HRVATSKA

ZADARSKA ŽUPANIJA

OPĆINA STARIGRAD

Općinsko  vijeće

KLASA: 400-01/14-01/30

URBROJ: 2198/09-1-16-4

Starigrad Paklenica, 10. ožujka 2016. godine

Na temelju  članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine» broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07,125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13) članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu («Narodne Novine» br. 26/03-pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14 i 36/15),  te članka  31. Statuta Općine Starigrad ("Službeni glasnik  Zadarske županije" br. 4/13, 7/13 i 11/13) Općinsko vijeće Općine Starigrad na svojoj 18. sjednici održanoj 10. ožujka 2016. godine, donosi

Odluku o usvajanju Izvještaja o izvršenju Programa

izgradnje komunalne infrastrukture

za 2015. godinu

Članak 1.

Ovom odlukom usvaja se izvršenje Programa izgradnje komunalne infrastrukture Općine Starigrad za 2015. godinu (dalje: Program).

Program je donesen je na sjednici Općinskog vijeća 16. prosinca 2014. godine, I. (prve) izmjene Programa donesene su na sjednici Općinskog vijeća 30. travnja 2015. godine, a II. (druge) izmjene Programa donesene su na sjednici Općinskog vijeća 15. prosinca 2015. godine.

Članak 2.

Izvršenje programa prikazano je u tablici kako slijedi:

| Redni broj | Opis | Planirano | I. izmjene i dopune | II. izmjene i dopune | Izvršenje |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IZGRADNJA NOVOG GROBLJA U STARIGRADU |  |  |  |  |  |
| 1. | Novo groblje Starigrad | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 1.032.497,15 |
| MRTVAČNICA SELINE |  |  |  |  |  |
| 2. | Izgradnja mrtvačnice Seline | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ŠETNICA KULINA |  |  |  |  |  |
| 3. | Šetnica Kulina | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| VODOVODNA MREŽA OPĆINE STARIGRAD |  |  |  |  |  |
| 4. | Izgradnja vodovodne mreže | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| SPOMENIČKO MEMORIJALNI PLATO |  |  |  |  |  |
| 5. | Spomeničko memorijalni plato na Novom groblju | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| IZGRADNJA JAVNE RASVJETE |  |  |  |  |  |
| 6. | Javna rasvjeta na području Općine Starigrad | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| TRŽNICA |  |  |  |  |  |
| 7. | Izgradnja tržnice | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| PROSTORNO PLANSKA DOKUMENTACIJA |  |  |  |  |  |
| 8. | Prostorno planska i projektna dokumentacija | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 80.000,00 |
| PROJEKTNA I NATJEČAJNA DOKUMENTACIJA |  |  |  |  |  |
| 9. | Projektna dokumentacija: Groblje Seline | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. | Projektna dokumentacija: ŠRC Kruškovac | 195.000,00 | 195.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. | Projektna dokumentacija: Sustav kanalizacije i pročišćavanja | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 43.750,00 |
| 12. | Projektna dokumentacija: Vodovod Starigrad - Tribanj | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| OTKUP ZEMLJIŠTA |  |  |  |  |  |
| 13. | Otkup zemljišta za potrebe javnih puteva | 200.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ukupno: |  | 2.295.000,00 | 2.245.050,00 | 1.800.000,00 | 1.156.247,15 |

Članak 3.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Službenom glasniku Zadarske županije."

Predsjednik

Jure Tomić, dipl. oec.