IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PLANA RAZVOJNIH

PROGRAMA ZA 2016. GODINU

|  | NAZIV | PLAN 2016. | I. IZMJENE PLANA 2016. | IZVRŠENJE 2016. | Pokazatelji rezultata | Vrijednosti |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| Cilj 1.: UNAPREĐENJE KVALITETE ŽIVOZA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mjera 1.1.: POTICANJE KVALITETE ŽIVOTA I BRIGA ZA STANOVNIŠTVO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Program: Redovna djelatnost JUO-a |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Aktivnost A100007 Unapređenje stanovanja | 200.000,00 | 40.000,00 | 28.125,00 | Broj ugrađenih pročišćivača/ Broj uređenih igrališta | 2/3 | 2/4 | 4/5 | 7/6 |
|  | Sufinanciranje ugradnje pročišćivača | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  | Uređenje dječjeg igrališta u Selinama | 50.000,00 | 40.000,00 | 28.125,00 |  |  |  |  |  |
|  | Uređenje dječjeg igrališta u Tribnju |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Uređenje dječjih igrališta |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mjera 1.2.: RAZVOJNI PROGRAMI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Aktivnost A100008 Izrada strateških programa | 87.000,00 | 87.000,00 | 86.250,00 | Broj projekata za realizaciju nakon izrade | 5 | 6 | 8 | 10 |
|  | Izrada Strateškog razvojnog programa | 87.000,00 | 87.000,00 | 86.250,00 |  |  |  |  |  |
| Cilj 2.: RAZVOJ KONKURENTNOG I ODRŽIVOG GOSPODARSTVA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mjera 2.1.: OPREMANJE I MODERNIZACIJA INFRASTRUKTURE I OBJEKATA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kapitalni projekt K100001 Uredska oprema | 30.000,00 | 180.000,00 | 151.494,75 | Broj opremljenih objekata | 1 | 3 | 1 | 1 |
|  | Uredska oprema i namještaj | 30.000,00 | 180.000,00 | 151.494,75 |  |  |  |  |  |
|  | Kapitalni projekt K100002 Računala, računalna oprema i računalni programi | 55.000,00 | 75.000,00 | 27.227,01 | Broj komada kupljene opreme / Broj kupljenih programa | 5/1 | 11/4 | 3/1 | 2/1 |
|  | Računala i računalna oprema | 25.000,00 | 45.000,00 | 16.509,51 |  |  |  |  |  |
|  | Ulaganje u računalne programe | 30.000,00 | 30.000,00 | 10.717,50 |  |  |  |  |  |
|  | Kapitalni projekt K100003 Telekomunikacijski uređaji i oprema | 4.000,00 | 4.000,00 | 1.080,00 | Broj kupljenih uređaja | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | Telefoni i komunikacijska oprema | 4.000,00 | 4.000,00 | 1.080,00 |  |  |  |  |  |
|  | Kapitalni projekt K100004 Višenamjenska čistilica – komunalno poduzeće Argyruntum d.o.o. | 1.450.000,00 | 0,00 | 0,00 | Zainteresirana poduzeća | 1 | 2 | 3 | 5 |
|  | Čistilica | 1.450.000,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| Mjera 2.2.: RAZVOJ I JAČANJE TURISTIČE INFRASTRUKTURE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Program: Turizam |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kapitalni projekt K100002 Destinacija aktivnog turizma | 250.000,00 | 150.000,00 | 37.500,00 | Broj izrađenih objekata / Broj izrađenih terena | 0/0 | 1/0 | 2/0 | 2/2 |
|  | Projektna dokumentacija AAA destinacija | 250.000,00 | 150.000,00 | 37.500,00 |  |  |  |  |  |
|  | Projektna dokumentacija |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Sportski i rekreacijski tereni |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mjera 2.3.: RAZVOJ I JAČANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Program: Održavanje općinskih objekata |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kapitalni projekt K100001 Sanacija župne kuće u Tribanj Kruščici | 800.000,00 | 800.000,00 | 765.787,48 | Interes udruga i sl. za korištenje prostora | 3 | 5 | 6 | 8 |
|  | Sanacija župne kuće u Tribanj Kruščici | 800.000,00 | 800.000,00 | 765.787,48 |  |  |  |  |  |
|  | Kapitalni projekt K100002 Sanacija zgrade stare škole u Selinama | 150.000,00 | 230.000,00 | 213.490,06 | Poboljšanje uvjeta za rad Hitne pomoći % | 0 | 5 | 10 | 20 |
|  | Sanacije zgrade stare škole u Selinama | 150.000,00 | 230.000,00 | 213.490,06 |  |  |  |  |  |
| Program: Zaštita okoliša |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kapitalni projekt K100003 Odlagalište Samograd | 200.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | Smanjenje negativnog utjecaja na okoliš % | 0 | 10 | 15 | 25 |
|  | Projektna dokumentacija Samograd | 200.000,00 | 50.000,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  | Odlagalište otpada Samograd |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Program: Program zaštite i spašavanja |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kapitalni projekt K100001 Projektna dokumentacija Vatrogasni dom | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | Povećanje kvalitete usluge DVD-a % | 0 | 10 | 20 | 20 |
|  | Projektna dokumentacija Vatrogasni dom | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  | Vatrogasni dom |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Program: Izgradnja komunalne infrastrukture |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kapitalni projekt K100001 Novo groblje u Starigradu | 800.000,00 | 1.220.000,00 | 1.217.857,38 | Izrađena površina novog groblja u 000 m2 | 8 | 10 | 10 | 10 |
|  | Novo groblje Starigrad | 800.000,00 | 1.220.000,00 | 1.217.857,38 |  |  |  |  |  |
|  | Kapitalni projekt K100002 Groblje i mrtvačnica Seline | 70.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | Broj mrtvačnica / broj groblja u Selinama | 0/1 | 0/1 | 1/1 | 1/1 |
|  | Projektna dokumentacija Groblje Seline | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  | Izgradnja mrtvačnice Seline | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  | Kapitalni projekt K100003 Izgradnja javne rasvjete | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | Povećanje broja rasvjetnih tijela | 10 | 0 | 15 | 10 |
|  | Javna rasvjeta na području Općine Starigrad | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  | Kapitalni projekt K100004 Rekonstrukcija nerazvrstanih cesta | 305.000,00 | 155.000,00 | 92.250,00 | Broj metara rekonstruiranih ulica | 0 | 0 | 800 | 150 |
|  | Rekonstrukcija nerazvrstanih cesta – konzultantske usluge | 205.000,00 | 105.000,00 | 92.250,00 |  |  |  |  |  |
|  | Rekonstrukcija nerazvrstanih cesta | 100.000,00 | 50.000,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  | Kapitalni projekt K100005 Vodovodna mreža Općine Starigrad | 815.000,00 | 705.000,00 | 592.023,97 | Pokrivenost vodovodnom mrežom % povećanja | 5 | 10 | 15 | 20 |
|  | Sanacija vodovodne mreže | 400.000,00 | 400.000,00 | 287.023,97 |  |  |  |  |  |
|  | Projektna dokumentacija Magistralni vodovod | 70.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 |  |  |  |  |  |
|  | Projektna dokumentacija Vodosprema Starigrad sa pristupnim cjevovodom | 245.000,00 | 140.000,00 | 140.000,00 |  |  |  |  |  |
|  | Projektna dokumentacija Hidrostanica Kruškovac | 100.000,00 | 110.000,00 | 110.000,00 |  |  |  |  |  |
|  | Projekta dokumentacija za vodovodne mreže |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kapitalni projekt K100006 Plaža Jaz Kulina | 1.070.000,00 | 1.070.000,00 | 68.625,00 | Uređenje plaže projektom % | 10 | 50 | 80 | 100 |
|  | Projektna dokumentacija Plaža Jaz Kulina | 70.000,00 | 70.000,00 | 68.625,00 |  |  |  |  |  |
|  | Plaža Jaz Kulina | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  | Kapitalni projekt K100007 Rekonstrukcija i modernizacija javne rasvjete | 200.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | % zamijenjenih rasvjetnih tijela energetski učinkovitijima | 80 | 80 | 90 | 100 |
|  | Modernizacija javne rasvjete | 200.000,00 | 50.000,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  | Kapitalni projekt K100008 Središnji obalni pojas | 100.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | Uređenje obale projektom % | 0 | 5 | 70 | 100 |
|  | Središnji obalni pojas | 100.000,00 | 50.000,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  | Kapitalni projekt K100009 Projektna dokumentacija Sustav kanalizacije i pročišćavanja | 100.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | Pokrivenost kanalizacijom % | 0 | 0 | 5 | 10 |
|  | Projektna dokumentacija Sustav kanalizacije i pročišćavanja | 100.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  | Kapitalni projekt K100010 Sanacija nerazvrstanih cesta u Općini Starigrad |  | 200.000,00 | 170.625,01 | Broj km saniranih puteva | 0 | 12 | - | - |
|  | Projektna dokumentacija |  | 200.000,00 | 170.625,01 |  |  |  |  |  |
| Program: Prostorno i urbanističko planiranje |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kapitalni projekt K100001 Prostorno planska dokumentacija | 100.000,00 | 150.000,00 | 119.668,01 | Broj izrađenih dokumenta | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Prostorno planska i projektna dokumentacija | 100.000,00 | 150.000,00 | 119.668,01 |  |  |  |  |  |
| Program: Otkup zemljišta |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kapitalni projekt K100001 Otkup zemljišta | 150.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | Broj otkupljenih zemljišta: | 0 | 1 | 2 | 4 |
|  | Otkup zemljišta za potrebe javnih puteva | 150.000,00 | 50.000,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| Program: Javne potrebe u sportu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kapitalni projekt K100001 ŠRC Kruškovac | 195.000,00 | 195.000,00 | 0,00 | Broj sportskih objekata | 3 | 3 | 3 | 4 |
|  | Projektna dokumentacija ŠRC Kruškovac | 195.000,00 | 195.000,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  | ŠRC Kruškovac |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | UKUPNO | 7.331.000,00 | 5.501,000,00 | 3.572.003,67 |  |  |  |  |  |