REPUBLIKA HRVATSKA

ZADARSKA ŽUPANIJA

OPĆINA STARIGRAD

Općinsko  vijeće

KLASA:

URBROJ:

Starigrad Paklenica, __. __________ 2017. godine

Na temelju  članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07,125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 i 137/15) članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne Novine“ br. 26/03-pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14 i 36/15),  te članka  31. Statuta Općine Starigrad ("Službeni glasnik  Zadarske županije" br. 4/13, 7/13 i 11/13) Općinsko vijeće Općine Starigrad na svojoj 24. sjednici održanoj __. __________ 2017. godine, donosi

Odluku o usvajanju izvješća o izvršenju Programa

održavanja komunalne infrastrukture za 2016. godinu

Članak 1.

Ovom odlukom usvaja se izvršenje Programa održavanja komunalne infrastrukture Općine Starigrad za 2016. godinu (dalje: Program).

Program je donesen je na 17. sjednici Općinskog vijeća 15. prosinca 2015. godine, a I. (prve) izmjene Programa donesene su na 21. sjednici Općinskog vijeća 30. rujna 2016. godine.

Članak 2.

Izvršenje programa prikazano je u tablici kako slijedi:

| Program Održavanje komunalne infrastrukture |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Aktivnost A100001 Održavanje javne rasvjete | PLAN | I. IZMJENE I DOPUNE | IZVRŠENJE |
| Električna energija za javnu rasvjetu | 250.000,00 | 250.000,00 | 237.860,46 |
| Održavanje javne rasvjete | 200.000,00 | 300.000,00 | 298.344,49 |
| Aktivnost A100002 Održavanje nerazvrstanih cesta |  |  |  |
| Održavanje i sanacija nerazvrstanih cesta | 650.000,00 | 650.000,00 | 525.833,29 |
| Aktivnost A100003 Održavanje i uređenje javnih površina |  |  |  |
| Održavanje javnih površina | 500.000,00 | 600.000,00 | 599.725,23 |
| Usluge čišćenja i uređenja javnih površina | 480.000,00 | 480.000,00 | 472.969,46 |
| Aktivnost A100004 Održavanje groblja |  |  |  |
| Održavanje groblja Sv. Trojica | 50.000,00 | 25.000,00 | 0,00 |
| Održavanje groblja Duga Punta i Ljubotić | 50.000,00 | 25.000,00 | 2.862,50 |
| Aktivnost A100005 Deratizacija i dezinsekcija |  |  |  |
| Deratizacija i dezinsekcija | 85.000,00 | 85.000,00 | 76.133,02 |
| Aktivnost A100006 Održavanje deponija otpada |  |  |  |
| Usluge održavanja deponija otpada | 20.000,00 | 20.000,00 | 3.537,10 |
| Aktivnost A100008 Održavanje plaža i obalnog pojasa |  |  |  |
| Tekuće i investicijsko održavanje plaža | 100.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| Uređenje i sanacija obalnog pojasa | 250.000,00 | 250.000,00 | 222.318,90 |
| Aktivnost A100009 Održavanje igrališta |  |  |  |
| Usluge tekućeg i investicijskog održavanja igrališta | 20.000,00 | 20.000,00 | 13.115,09 |
| Aktivnost A100010 Sufinanciranje komunalnog poduzeća Argyruntum d.o.o. |  |  |  |
| Argyruntum d.o.o. pomoć za pokriće dugovanja i gubitka | 500.000,00 | 500.000,00 | 453.800,00 |
| UKUPNO: | 3.155.000,00 | 3.225.000,00 | 2.906.499,54 |

Članak 3.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, i objavit će se u "Službenom glasniku Zadarske županije."

Predsjednik

Jure Tomić, dipl. oec.