OPĆINA STARIGRAD

REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI I OKVIRNIH SPORAZUMA

| Redni broj | Predmet ugovora | Evidencijski broj nabave i broj objave | Vrsta provedenog postupka javne nabave | Datum sklapanja Ugovora i rok na koji je sklopljen ugovor/OS | Iznos sklopljenog ugovora /OS (bez PDV-a) | Naziv ponuditelja/ /gosp.subjekta s kojim je sklopljen ugovor/OS, Naziv podizvoditelja | Konačni datum isporuke roba, pružanja usluga, izvođenja radova | Konačni ukupni iznos plaćen temeljem ugovora, (s PDV-om) te obrazloženje većeg iznosa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Projektna dokumentacija za izgradnju dvodjelne sportske dvorane s garažom na području UPU Kruškovac (idejni, glavni i izvedbeni projekt) | EV-MV 4/2011 N-17-M-152024-291211 | Otvoreni | 15.07.2011. a) idejni projekt – 60 dana b)glavni projekt sa pripadajućim troškovnicima – 90 dana od ishođenja lokacijske dozvole 3)Izvedbeni projekt – 30 dana | 230.675,00 | GIN COMPANY d.o.o. | U tijeku |  |
| 2. | Isporuka i postava pokretnih kamenih kućica – kiosk na trgu Stjepan Radić u Starigrad Paklenici | EV-VV-01/2011 N-02-V-125940-240611 | Otvoreni | 12.08.2011. 120 dana | 1.267.321,72 | EUROMODUL d.o.o. | 10.02.2012. | 1.496.414,60 |
| 3. | Adaptacija zgrade bivše osnovne škole u Selinama | EV-MV-5/2011 N-16-M-139821-171011 | Otvoreni | 09.11.2011. 30 dana | 386.904,75 | PLOTER d.o.o. | 24.01.2012. | 474.364,85 |
| 4. | Električna energija | EV-MV-6/2011 N-16-M-148383-131211 | Otvoreni | 28.12.2013. 12 mjeseci (počevši od 01.01.2012. | 293.351,71 (prema ponudi, a sukladno procjenjenoj godišnjoj potrošnji) | HEP OPSKRBA d.o.o. | 31.12.2012. | 303.384,67 |
| 5. | Sanacija dužobalne šetnice „Pisak“ i komunalne lučice u Selinama | EV-VV-2/2011 N-02-V-138323-041011 | Otvoreni | 21.11.2011. 180 dana | 3.379.880,72 | STIPČEVIĆ d.o.o. | 09.06.2013. Sporazumni raskid ugovora | 2.965.617,43 |
| 6. | Geodetske usluge | EV-MV-2/2012 | Usluge iz dodatka II B | 06.04.2012. Kalendarska 2012. | 80.000,00 (procijenjena godišnja vrijednost) | GEOING d.o.o. | 31.12.2012. | 6.250,00 |
| 7. | Sanacija puta „Podsušanj“ u Starigradu Paklenica | EV-MV-1/2012 N-16-M-105791-080312 | Otvoreni | 18.04.2012. 60 dana | 186.737,39 | STIPČEVIĆ d.o.o. | 14.12.2012. (okončana situacija) | 233.421,73 |
| 8. | Pravne usluge | EV-MV-3/2012 | Usluge iz dodatka II B | 30.04.2012. Kalendarska 2012. | 88.000,00 (procijenjena godišnja vrijednost) | Odvjetničko društvo Franko Kotlar, Ana Vidov i partneri d.o.o. | 31.12.2012. | 58.972,50 |
| 9. | Radovi na četvrtoj fazi izgradnje Novog groblju u Starigradu Paklenica | EV-VV-1/2012 2012/S 002-0041930 | Otvoreni | 22.09.2012. 3 godine | 2.644.831,52 | PLOTER d.o.o. | 05.07.2013. Sporazumni raskid ugovora | 354.205,98 |
| 10. | Električna energija | EV-MV-3/2012 2012/S 002-0089399 | Otvoreni | 29.01.2013. 12 mjeseci (počevši od 01.02.2013.) | 237.790,87 | HEP OPSKRBA d.o.o. | 31.01.2014. | 309.950,18 Potrošnja električne energije je bila veća od ugovorene, a unutar procjenjene u Planu nabave. Jedinične cijene su bile obračunavane sukladno ponudbenom troškovniku. Veći iznos je iz razloga postavljanja novih rasvjetnih tijela javne rasvjete. |
| 11. | Pravne usluge | EV-MV-3/2012 | Usluge iz dodatka II B (članak 44. ZJN) | 07.03.2013. Kalendarska 2013. | 80.000,00 Procijenjena godišnja vrijednost | Odvjetničko društvo Franko Kotlar, Ana Vidov i partneri d.o.o. | 31.12.2013. | 41.437,26 |
| 12. | Geodetske usluge | EV-MV-2/2013 2013/S 002-0011045 | Otvoreni | 22.03.2013. Kalendarska 2013. | 80.000,00 Procijenjena godišnja vrijednost | GEOING d.o.o. | 31.12.2013. | 68.175,00 |
| 13. | Radovi na 4. fazi izgradnje Novog groblja u Starigradu Paklenica | EV-VV-1/2013 2013/S 002-0073234 | Otvoreni | 02.12.2013. 2 godine | 2.744.825,80 | PLOTER d.o.o. | 29.01.2016. – Obavijest o raskidu Ugovora | 2.397.150,38 kn (bez PDV-a) –prijenos porezne obveze |
| 14. | Nabava materijala za rekonstrukciju javne rasvjete na području Općine Starigrad | EV-VV-1/2013 2013/S 002-0083824 | Otvoreni | 13.12.2013. 90 dana Dodatak ugovoru – 09.03.2014.: produženje roka do 31.05.2014 | 1.462.823,00 | ELOS d.o.o. | 19.05.2014. | 1.828.528,75 |
| 15. | Opskrba električnom energijom | EV-MV 3/2013 2013/S 002-0096379 | Otvoreni | 17.01.2014. 12 mjeseci (počevši od 01.02.2015.) | 212.968,20 | Hep Opskrba | 31.01.2015. | 184.958,82 |
| 16. | Adaptacija i uređenje zgrade općinske uprave | EV MV 1/2014 2014/S 002-0001672 | Otvoreni | 17.03.2014. 105 dana | 718.232,58 | G.O. Špelić | 02.09.2014. | 767.407,08 (bez PDV-a – prijenos porezne obveze) Iznos je veći zbog nepredviđenih dodatnih radova, budući da se radi o radovima na staroj zgradi gdje se nisu mogli predvidjeti svi mogući troškovi. Veći iznos je unutar 10% osnovnog ugovora. |
| 17. | Sanacija zgrade uTribanj Kruščici (Župna kuća) | EV MV 1/2015 | Otvoreni | 11.01.2016. 105 dana | 557.737,78 | Graditeljstvo Vrabelj | U tijeku |  |

Ažurirano 25.03.2016.