REPUBLIKA HRVATSKA

ZADARSKA ŽUPANIJA

OPĆINA STARIGRAD

Općinsko vijeće

KLASA: 400-01/15-01/22

URBROJ: 2198/09-1-17-3

Starigrad Paklenica, 2. ožujka 2017. godine

Na temelju članka 110. Zakona o Proračunu („Narodne novine“, broj 87/08, 136/12 i 15/15) te članka 31. Statuta Općine Starigrad („Službeni glasnik Zadarske županije“ br. 4/13, 7/13 i 11/13) Općinsko vijeće Općine Starigrad na 24. sjednici održanoj 2. ožujka 2017. godine, donijelo je

Odluku o usvajanju izvještaja o izvršenju Plana razvojnih

Programa Općine Starigrad za 2016. godinu

Članak 1.

Ovom odlukom usvaja se izvršenje Plana razvojnih programa Općine Starigrad za 2016. godinu.

Plan razvojnih programa za 2016. godinu je donesen je na 17. sjednici Općinskog vijeća 15. prosinca 2015. godine, a I. (prve) izmjene Plana razvojnih programa za 2016. godinu donesene su na 21. sjednici Općinskog vijeća 30. rujna 2016. godine.

Članak 2.

Izvršenje Plana razvojnih programa za 2016. godinu prikazano je u tablearnom prikazu.

Članak 3.

Izvršenje Plana razvojnih programa za 2016. godinu stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Zadarske županije“.

Predsjednik

Jure Tomić, dipl. Oec.

IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PLANA RAZVOJNIH

PROGRAMA ZA 2016. GODINU

|  | NAZIV | PLAN 2016. | I. IZMJENE PLANA 2016. | IZVRŠENJE 2016. | Pokazatelji rezultata | Vrijednosti |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| Cilj 1.: UNAPREĐENJE KVALITETE ŽIVOZA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mjera 1.1.: POTICANJE KVALITETE ŽIVOTA I BRIGA ZA STANOVNIŠTVO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Program: Redovna djelatnost JUO-a |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Aktivnost A100007 Unapređenje stanovanja | 200.000,00 | 40.000,00 | 28.125,00 | Broj ugrađenih pročišćivača/ Broj uređenih igrališta | 2/3 | 2/4 | 4/5 | 7/6 |
|  | Sufinanciranje ugradnje pročišćivača | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  | Uređenje dječjeg igrališta u Selinama | 50.000,00 | 40.000,00 | 28.125,00 |  |  |  |  |  |
|  | Uređenje dječjeg igrališta u Tribnju |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Uređenje dječjih igrališta |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mjera 1.2.: RAZVOJNI PROGRAMI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Aktivnost A100008 Izrada strateških programa | 87.000,00 | 87.000,00 | 86.250,00 | Broj projekata za realizaciju nakon izrade | 5 | 6 | 8 | 10 |
|  | Izrada Strateškog razvojnog programa | 87.000,00 | 87.000,00 | 86.250,00 |  |  |  |  |  |
| Cilj 2.: RAZVOJ KONKURENTNOG I ODRŽIVOG GOSPODARSTVA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mjera 2.1.: OPREMANJE I MODERNIZACIJA INFRASTRUKTURE I OBJEKATA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kapitalni projekt K100001 Uredska oprema | 30.000,00 | 180.000,00 | 151.494,75 | Broj opremljenih objekata | 1 | 3 | 1 | 1 |
|  | Uredska oprema i namještaj | 30.000,00 | 180.000,00 | 151.494,75 |  |  |  |  |  |
|  | Kapitalni projekt K100002 Računala, računalna oprema i računalni programi | 55.000,00 | 75.000,00 | 27.227,01 | Broj komada kupljene opreme / Broj kupljenih programa | 5/1 | 11/4 | 3/1 | 2/1 |
|  | Računala i računalna oprema | 25.000,00 | 45.000,00 | 16.509,51 |  |  |  |  |  |
|  | Ulaganje u računalne programe | 30.000,00 | 30.000,00 | 10.717,50 |  |  |  |  |  |
|  | Kapitalni projekt K100003 Telekomunikacijski uređaji i oprema | 4.000,00 | 4.000,00 | 1.080,00 | Broj kupljenih uređaja | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | Telefoni i komunikacijska oprema | 4.000,00 | 4.000,00 | 1.080,00 |  |  |  |  |  |
|  | Kapitalni projekt K100004 Višenamjenska čistilica – komunalno poduzeće Argyruntum d.o.o. | 1.450.000,00 | 0,00 | 0,00 | Zainteresirana poduzeća | 1 | 2 | 3 | 5 |
|  | Čistilica | 1.450.000,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| Mjera 2.2.: RAZVOJ I JAČANJE TURISTIČE INFRASTRUKTURE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Program: Turizam |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kapitalni projekt K100002 Destinacija aktivnog turizma | 250.000,00 | 150.000,00 | 37.500,00 | Broj izrađenih objekata / Broj izrađenih terena | 0/0 | 1/0 | 2/0 | 2/2 |
|  | Projektna dokumentacija AAA destinacija | 250.000,00 | 150.000,00 | 37.500,00 |  |  |  |  |  |
|  | Projektna dokumentacija |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Sportski i rekreacijski tereni |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mjera 2.3.: RAZVOJ I JAČANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Program: Održavanje općinskih objekata |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kapitalni projekt K100001 Sanacija župne kuće u Tribanj Kruščici | 800.000,00 | 800.000,00 | 765.787,48 | Interes udruga i sl. za korištenje prostora | 3 | 5 | 6 | 8 |
|  | Sanacija župne kuće u Tribanj Kruščici | 800.000,00 | 800.000,00 | 765.787,48 |  |  |  |  |  |
|  | Kapitalni projekt K100002 Sanacija zgrade stare škole u Selinama | 150.000,00 | 230.000,00 | 213.490,06 | Poboljšanje uvjeta za rad Hitne pomoći % | 0 | 5 | 10 | 20 |
|  | Sanacije zgrade stare škole u Selinama | 150.000,00 | 230.000,00 | 213.490,06 |  |  |  |  |  |
| Program: Zaštita okoliša |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kapitalni projekt K100003 Odlagalište Samograd | 200.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | Smanjenje negativnog utjecaja na okoliš % | 0 | 10 | 15 | 25 |
|  | Projektna dokumentacija Samograd | 200.000,00 | 50.000,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  | Odlagalište otpada Samograd |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Program: Program zaštite i spašavanja |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kapitalni projekt K100001 Projektna dokumentacija Vatrogasni dom | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | Povećanje kvalitete usluge DVD-a % | 0 | 10 | 20 | 20 |
|  | Projektna dokumentacija Vatrogasni dom | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  | Vatrogasni dom |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Program: Izgradnja komunalne infrastrukture |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kapitalni projekt K100001 Novo groblje u Starigradu | 800.000,00 | 1.220.000,00 | 1.217.857,38 | Izrađena površina novog groblja u 000 m2 | 8 | 10 | 10 | 10 |
|  | Novo groblje Starigrad | 800.000,00 | 1.220.000,00 | 1.217.857,38 |  |  |  |  |  |
|  | Kapitalni projekt K100002 Groblje i mrtvačnica Seline | 70.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | Broj mrtvačnica / broj groblja u Selinama | 0/1 | 0/1 | 1/1 | 1/1 |
|  | Projektna dokumentacija Groblje Seline | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  | Izgradnja mrtvačnice Seline | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  | Kapitalni projekt K100003 Izgradnja javne rasvjete | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | Povećanje broja rasvjetnih tijela | 10 | 0 | 15 | 10 |
|  | Javna rasvjeta na području Općine Starigrad | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  | Kapitalni projekt K100004 Rekonstrukcija nerazvrstanih cesta | 305.000,00 | 155.000,00 | 92.250,00 | Broj metara rekonstruiranih ulica | 0 | 0 | 800 | 150 |
|  | Rekonstrukcija nerazvrstanih cesta – konzultantske usluge | 205.000,00 | 105.000,00 | 92.250,00 |  |  |  |  |  |
|  | Rekonstrukcija nerazvrstanih cesta | 100.000,00 | 50.000,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  | Kapitalni projekt K100005 Vodovodna mreža Općine Starigrad | 815.000,00 | 705.000,00 | 592.023,97 | Pokrivenost vodovodnom mrežom % povećanja | 5 | 10 | 15 | 20 |
|  | Sanacija vodovodne mreže | 400.000,00 | 400.000,00 | 287.023,97 |  |  |  |  |  |
|  | Projektna dokumentacija Magistralni vodovod | 70.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 |  |  |  |  |  |
|  | Projektna dokumentacija Vodosprema Starigrad sa pristupnim cjevovodom | 245.000,00 | 140.000,00 | 140.000,00 |  |  |  |  |  |
|  | Projektna dokumentacija Hidrostanica Kruškovac | 100.000,00 | 110.000,00 | 110.000,00 |  |  |  |  |  |
|  | Projekta dokumentacija za vodovodne mreže |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kapitalni projekt K100006 Plaža Jaz Kulina | 1.070.000,00 | 1.070.000,00 | 68.625,00 | Uređenje plaže projektom % | 10 | 50 | 80 | 100 |
|  | Projektna dokumentacija Plaža Jaz Kulina | 70.000,00 | 70.000,00 | 68.625,00 |  |  |  |  |  |
|  | Plaža Jaz Kulina | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  | Kapitalni projekt K100007 Rekonstrukcija i modernizacija javne rasvjete | 200.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | % zamijenjenih rasvjetnih tijela energetski učinkovitijima | 80 | 80 | 90 | 100 |
|  | Modernizacija javne rasvjete | 200.000,00 | 50.000,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  | Kapitalni projekt K100008 Središnji obalni pojas | 100.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | Uređenje obale projektom % | 0 | 5 | 70 | 100 |
|  | Središnji obalni pojas | 100.000,00 | 50.000,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  | Kapitalni projekt K100009 Projektna dokumentacija Sustav kanalizacije i pročišćavanja | 100.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | Pokrivenost kanalizacijom % | 0 | 0 | 5 | 10 |
|  | Projektna dokumentacija Sustav kanalizacije i pročišćavanja | 100.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  | Kapitalni projekt K100010 Sanacija nerazvrstanih cesta u Općini Starigrad |  | 200.000,00 | 170.625,01 | Broj km saniranih puteva | 0 | 12 | - | - |
|  | Projektna dokumentacija |  | 200.000,00 | 170.625,01 |  |  |  |  |  |
| Program: Prostorno i urbanističko planiranje |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kapitalni projekt K100001 Prostorno planska dokumentacija | 100.000,00 | 150.000,00 | 119.668,01 | Broj izrađenih dokumenta | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Prostorno planska i projektna dokumentacija | 100.000,00 | 150.000,00 | 119.668,01 |  |  |  |  |  |
| Program: Otkup zemljišta |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kapitalni projekt K100001 Otkup zemljišta | 150.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | Broj otkupljenih zemljišta: | 0 | 1 | 2 | 4 |
|  | Otkup zemljišta za potrebe javnih puteva | 150.000,00 | 50.000,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| Program: Javne potrebe u sportu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kapitalni projekt K100001 ŠRC Kruškovac | 195.000,00 | 195.000,00 | 0,00 | Broj sportskih objekata | 3 | 3 | 3 | 4 |
|  | Projektna dokumentacija ŠRC Kruškovac | 195.000,00 | 195.000,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  | ŠRC Kruškovac |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | UKUPNO | 7.331.000,00 | 5.501,000,00 | 3.572.003,67 |  |  |  |  |  |