REPUBLIKA HRVATSKA

ZADARSKA ŽUPANIJA

OPĆINA STARIGRAD

Općinsko  vijeće

KLASA: 400-01/15-01/23

URBROJ: 2198/09-1-17-3

Starigrad Paklenica, 2. ožujka 2017. godine

Na temelju  članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07,125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 i 137/15), članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne Novine“  br. 26/03-pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14 i 36/15),  te članka  31. Statuta Općine Starigrad ("Službeni glasnik  Zadarske županije" br. 4/13, 7/13 i 11/13) Općinsko vijeće Općine Starigrad na svojoj 24. sjednici održanoj 2. ožujka 2017. godine, donijelo je

Odluku o usvajanju Izvještaja o izvršenju Programa

izgradnje komunalne infrastrukture za 2016. godinu

Članak 1.

Ovom odlukom usvaja se izvršenje Programa izgradnje komunalne infrastrukture Općine Starigrad za 2016. godinu (dalje: Program).

Program je donesen je na 17. sjednici Općinskog vijeća 15. prosinca 2015. godine, a I. (prve) izmjene Programa donesene su na 21. sjednici Općinskog vijeća 30. rujna 2016. godine.

Članak 2.

Izvršenje programa prikazano je u tablici kako slijedi:

| Program Izgradnja komunalne infrastrukture |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Kapitalni projekt K100001 Novo groblje u Starigradu | PLAN | I. IZMJENE I DOPUNE | IZVRŠENJE |
| Novo groblje Starigrad | 800.000,00 | 1.220.000,00 | 1.217.857,38 |
| Kapitalni projekt K100002 Groblje i mrtvačnica Seline |  |  |  |
| Izgradnja mrtvačnice Seline | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Projektna dokumentacija groblje Seline | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| Kapitalni projekt K100003 Izgradnja javne rasvjete |  |  |  |
| Javna rasvjeta na području Općine Starigrad | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitalni projekt K100004 Rekonstrukcija nerazvrstanih cesta |  |  |  |
| Rekonstrukcija nerazvrstanih cesta-konzultantske usluge | 205.000,00 | 105.000,00 | 92.250,00 |
| Rekonstrukcija nerazvrstanih cesta | 100.000,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| Kapitalni projekt K100005 Vodovodna mreža Općine Starigrad |  |  |  |
| Sanacija vodovodne mreže | 400.000,00 | 400.000,00 | 287.023,97 |
| Projektna dokumentacija Magistralni vodovod | 70.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 |
| Projektna dokumentacija Vodosprema Starigrad sa pristupnim cjevovodom | 245.000,00 | 140.000,00 | 140.000,00 |
| Projektna dokumentacija Hidrostanica Kruškovac | 100.000,00 | 110.000,00 | 110.000,00 |
| Kapitalni projekt K100006 Plaža Jaz Kulina |  |  |  |
| Projektna dokumentacija Plaža Jaz Kulina | 70.000,00 | 70.000,00 | 68.625,00 |
| Plaža Jaz Kulina | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 |
| Kapitalni projekt K100007 Rekonstrukcija i modernizacija javne rasvjete |  |  |  |
| Modernizacija javne rasvjete | 200.000,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| Kapitalni projekt K100008 Središnji obalni pojas |  |  |  |
| Središnji obalni pojas | 100.000,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| Kapitalni projekt K100009 Projektna dokumentacija Sustav kanalizacije i pročišćavanja |  |  |  |
| Projektna dokumentacija Sustav kanalizacije i pročišćavanja | 100.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| Kapitalni projekt K100010 Sanacija nerazvrstanih cesta na području Općine Starigrad |  |  |  |
| Projektna dokumentacija za Sanaciju nerazvrstanih cesta | - | 200.000,00 | 170.625,01 |
| Program Prostorno i urbanističko planiranje |  |  |  |
| Kapitalni projekt K100001 Prostorno planska dokumentacija |  |  |  |
| Prostorno planska i projektna dokumentacija | 100.000,00 | 150.000,00 | 119.668,00 |
| Program Otkup zemljišta |  |  |  |
| Kapitalni projekt K100001 Otkup zemljišta |  |  |  |
| Otkup zemljišta za potrebne javnih puteva | 150.000,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| UKUPNO: | 3.760.000,00 | 3.690.000,00 | 2.261.049,36 |

Članak 3.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Službenom glasniku Zadarske županije."

Predsjednik

Jure Tomić, dipl. oec.