IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PLANA RAZVOJNIH

PROGRAMA ZA 2017. GODINU

|  | NAZIV | PLAN 2017. | I. IZMJENE PLANA 2017. | IZVRŠENJE 2017. | Pokazatelji rezultata | Vrijednosti |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Cilj 1.: UNAPREĐENJE KVALITETE ŽIVOZA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mjera 1.1.: POTICANJE KVALITETE ŽIVOTA U ZAJEDNICI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Program: Redovna djelatnost JUO-a |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Aktivnost A100007 Unapređenje stanovanja | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | Broj ugrađenih pročišćivača/ Broj uređenih igrališta | 1/1 | 0/3 | 4 | 5 |
|  | Sufinanciranje ugradnje pročišćivača | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| Cilj 2.: RAZVOJ KONKURENTNOG I ODRŽIVOG GOSPODARSTVA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mjera 2.1.: OPREMANJE I MODERNIZACIJA INFRASTRUKTURE I OBJEKATA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kapitalni projekt K100001 Uredska oprema | 30.000,00 | 30.000,00 | 15.360,41 | Potreba za opremom objekata u vlasništvu Općine | Da | Da | Da | Da |
|  | Uredska oprema i namještaj | 30.000,00 | 30.000,00 | 15.360,41 |  |  |  |  |  |
|  | Kapitalni projekt K100002 Računala, računalna oprema i računalni programi | 35.000,00 | 35.000,00 | 4.092,00 | Posjedovanje računala /potrebnih programa za rad | Da | Da | Da | Da |
|  | Računala i računalna oprema | 20.000,00 | 20.000,00 | 3.135,75 |  |  |  |  |  |
|  | Ulaganje u računalne programe | 15.000,00 | 15.000,00 | 956,25 |  |  |  |  |  |
|  | Kapitalni projekt K100003 Telekomunikacijski uređaji i oprema | 3.000,00 | 3.000,00 | 2.560,00 | Broj kupljenih uređaja | 1/1 | 1/1 | 1 | 1 |
|  | Telefoni i komunikacijska oprema | 3.000,00 | 3.000,00 | 2.560,00 |  |  |  |  |  |
|  | Kapitalni projekt K100004 Višenamjenska čistilica – komunalno poduzeće Argyruntum d.o.o. | 1.450.000,00 | 0,00 | 0,00 | Zainteresirana poduzeća | 0/1 | 1/2 | 3 | 3 |
|  | Čistilica | 1.450.000,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| Mjera 2.2.: RAZVOJ I JAČANJE TURISTIČE INFRASTRUKTURE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Program: Turizam |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kapitalni projekt K100002 Destinacija aktivnog turizma | 200.000,00 | 100.000,00 | 11.250,00 | Provođenje projekata u % | 0/0 | 10/ 20 | 60 | 100 |
|  | Projektna dokumentacija AAA destinacija | 200.000,00 | 100.000,00 | 11.250,00 |  |  |  |  |  |
|  | Projektna dokumentacija |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Sportski i rekreacijski tereni |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mjera 2.3.: RAZVOJ I JAČANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Program: Održavanje općinskih objekata |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kapitalni projekt K100001 Sanacija župne kuće u Tribanj Kruščici | 100.000,00 | 130.000,00 | 119.837,21 | Interes udruga i sl. za korištenje prostora | 3 | 5 | 6 | 6 |
|  | Uređenje župne kuće u Tribanj Kruščici | 100.000,00 | 130.000,00 | 119.837,21 |  |  |  |  |  |
|  | Kapitalni projekt K100002 Sanacija zgrade stare škole u Selinama | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | Uređenje zgrade stare škole sanacijom % | 20 | 40 | 70 | 100 |
|  | Sanacije zgrade stare škole u Selinama | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  | Kapitalni projekt K100003 Sanacija i uređenje zgrade Društveni dom | 100.000,00 | 100.000,00 | 37.500,00 | Uređenje zgrade sanacijom % | 0 | 10 | 20 | 50 |
|  | Sanacija i uređenje zgrade | 100.000,00 | 100.000,00 | 37.500,00 |  |  |  |  |  |
| Program: Zaštita okoliša |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kapitalni projekt K100003 Odlagalište Samograd | 200.000,00 | 110.000,00 | 0,00 | Provođenje projekta u % | 0 | 10 | 80 | 100 |
|  | Projektna dokumentacija Samograd | 200.000,00 | 110.000,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  | Odlagalište otpada Samograd |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Program: Program zaštite i spašavanja |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kapitalni projekt K100001 Projektna dokumentacija Vatrogasni dom | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | Broj DVD-a na području Općine | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | Projektna dokumentacija Vatrogasni dom | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  | Vatrogasni dom |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Program: Izgradnja komunalne infrastrukture |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kapitalni projekt K100001 Novo groblje u Starigradu | 500.000,00 | 250.000,00 | 38.975,00 | Izrađena površina novog groblja u 000 m2 | 8 | 10 | 10 | 10 |
|  | Novo groblje Starigrad | 500.000,00 | 250.000,00 | 38.975,00 |  |  |  |  |  |
|  | Kapitalni projekt K100002 Groblje i mrtvačnica Seline | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | Broj mrtvačnica / broj groblja u Selinama | 0/1 | 0/1 | 1/1 | 1/1 |
|  | Projektna dokumentacija Groblje Seline | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  | Izgradnja mrtvačnice Seline | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  | Kapitalni projekt K100003 Izgradnja javne rasvjete | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | Broj rasvjetnih tijela | 1200 | 1250 | 1300 | 1350 |
|  | Javna rasvjeta na području Općine Starigrad | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |  |  |  |  |  |
|  | Kapitalni projekt K100004 Rekonstrukcija nerazvrstanih cesta | 215.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | Broj metara rekonstruiranih ulica | 0 | 800 | 100 | 50 |
|  | Rekonstrukcija nerazvrstanih cesta – konzultantske usluge | 115.000,00 | 15.000,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  | Rekonstrukcija nerazvrstanih cesta | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  | Kapitalni projekt K100005 Vodovodna mreža Općine Starigrad | 455.000,00 | 431.925,00 | 124.128,87 | Pripremljenost planirane projektne dokumentacije % | 50 | 100 | 100 | 100 |
|  | Sanacija vodovodne mreže | 100.000,00 | 200.000,00 | 2.878,87 |  |  |  |  |  |
|  | Projektna dokumentacija Magistralni vodovod | 45.000,00 | 21.925,00 | 21.250,00 |  |  |  |  |  |
|  | Projektna dokumentacija Vodosprema Starigrad sa pristupnim cjevovodom | 105.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |  |  |  |  |  |
|  | Projektna dokumentacija Hidrostanica Kruškovac | 100.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |  |  |  |  |  |
|  | Projektna dokumentacija Podvelebitski pravac | 110.000,00 | 110.000,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  | Projekta dokumentacija za vodovodne mreže |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kapitalni projekt K100006 Plaža Jaz Kulina | 2.665.000,00 | 4.015.000,00 | 3.758.580,00 | Uređenje plaže Jaz u % | 0 | 20 | 80 | 100 |
|  | Projektna dokumentacija Plaža Jaz Kulina | 165.000,00 | 165.000,00 | 21.125,00 |  |  |  |  |  |
|  | Plaža Jaz Kulina | 2.500.000,00 | 3.850.000,00 | 3.737.455,00 |  |  |  |  |  |
|  | Kapitalni projekt K100007 Rekonstrukcija i modernizacija javne rasvjete | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | % zamijenjenih rasvjetnih tijela energetski učinkovitijima | 80 | 80 | 90 | 100 |
|  | Modernizacija javne rasvjete | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  | Kapitalni projekt K100008 Središnji obalni pojas | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | Provođenje projekta u % | 0 | 5 | 50 | 90 |
|  | Središnji obalni pojas | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  | Kapitalni projekt K100009 Projektna dokumentacija Sustav kanalizacije i pročišćavanja | 200.000,00 | 200.000,00 | 37.500,00 | Pokrivenost kanalizacijom % | 0 | 0 | 5 | 10 |
|  | Projektna dokumentacija Sustav kanalizacije i pročišćavanja | 200.000,00 | 200.000,00 | 37.500,00 |  |  |  |  |  |
|  | Kapitalni projekt K100010 Sanacija nerazvrstanih cesta u Općini Starigrad | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | Ceste za sanaciju u km | 0 | 12 | 12 | 12 |
|  | Sanacija nerazvrstanih cesta | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| Program: Prostorno i urbanističko planiranje |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kapitalni projekt K100001 Prostorno planska dokumentacija | 200.000,00 | 200.000,00 | 58.125,00 | Broj izrađenih dokumenta | 6 | 8 | 9 | 10 |
|  | Prostorno planska i projektna dokumentacija | 200.000,00 | 200.000,00 | 58.125,00 |  |  |  |  |  |
| Program: Otkup zemljišta |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kapitalni projekt K100001 Otkup zemljišta | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | Otkupljeno zemljište u m2 | 0 | Ovisno o potrebi i budućim projektima |  |  |
|  | Otkup zemljišta za potrebe javnih puteva | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| Program: Javne potrebe u sportu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kapitalni projekt K100001 ŠRC Kruškovac | 195.000,00 | 0,00 | 0,00 | Broj sportskih objekata | 0 | 0 | 1 | 2 |
|  | Projektna dokumentacija ŠRC Kruškovac | 195.000,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  | ŠRC Kruškovac |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | UKUPNO | 7.998.000,00 | 5.769.925,00 | 4.284.908,49 |  |  |  |  |  |