REPUBLIKA HRVATSKA

ZADARSKA ŽUPANIJA

OPĆINA STARIGRAD

Općinsko vijeće

KLASA: 400-01/19-01/09

URBROJ: 2198/09-1-21-3

Starigrad Paklenica, 26. ožujka 2021. godine

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07,125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20) članka 74. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne Novine“  br. 68/18, 110/18 i 32/20),  te članka  30. Statuta Općine Starigrad ("Službeni glasnik  Zadarske županije" br. 3/18, 8/18, 3/20 i 3/21) Općinsko vijeće Općine Starigrad na svojoj 25. sjednici održanoj 26. ožujka 2021. godine, donijelo je

Odluku o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja

komunalne infrastrukture na području Općine Starigrad za 2020. godinu

Članak 1.

Ovom odlukom usvaja se Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Starigrad za 2020. godinu (dalje: Program). Program je donesen na 16. sjednici Općinskog vijeća 28. studenoga 2019. godine, a I. (prve) izmjene i dopune Programa donesene su na 21. sjednici Općinskog vijeća 24. rujna 2020. godine.

Članak 2.

Sredstva za Program održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Starigrad u Proračunu Općine Starigrad za 2020. godinu predviđena su u ukupnom iznosu od 6.545.000,00 kn, potom I. Izmjenama i dopunama povećana na iznos od 6.730.000,00 kn, a izvršena su u iznosu od 5.943.240,91 kn.

Za ostvarivanje ovog programa predviđena su i izvršena sredstva iz sljedećih izvora:

| Vrsta prihoda | Plan | I. izmjene i dopune | Izvršenje |
| --- | --- | --- | --- |
| Prihod od komunalne naknade | 850.000,00 kn | 850.000,00 kn | 525.044,49 kn |
| Prihod od komunalnog doprinosa | 1.735.000,00 kn | 1.835.000,00 kn | 2.147.862,60 kn |
| Prihodi za posebne namjene-ostali | 1.040.000,00 kn | 1.020.000,00 kn | 651.671,91 |
| Naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru | 100.000,00 kn | 100.000,00 kn | 83.685,26 |
| Ostali prihodi proračuna: Prihodi od poreza, prihodi od financijske i nefinancijske imovine, prihodi od prodaje zemljišta, višak prihoda iz prethodne godine, ostali prihodi od prodaje nefinancijske imovine i kapitalne pomoći iz državnog proračuna | 2.820.000,00 kn | 2.925.000,00 kn | 2.534.976,65 |
| Ukupno | 6.545.000,00 kn | 6.730.000,00 kn | 5.943.240,91 kn |

Izvješće o izvršenju programa prikazano je u tablici kako slijedi:

| Održavanje komunalne infrastrukture |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Održavanje javne rasvjete | Plan | I. izmjene i dopune | Izvršenje |
| Električna energija za javnu rasvjetu | 230.000,00 | 330.000,00 | 308.872,86 |
| Održavanje javne rasvjete | 600.000,00 | 950.000,00 | 929.005,16 |
| Esco model najam opreme za javnu rasvjetu | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Održavanje nerazvrstanih cesta |  |  |  |
| Održavanje i sanacija nerazvrstanih cesta | 200.000,00 | 200.000,00 | 123.607,52 |
| Održavanje i uređenje javnih površina |  |  |  |
| Održavanje javnih površina | 550.000,00 | 550.000,00 | 443.633,88 |
| Krupni otpad | 400.000,00 | 400.000,00 | 321.077,50 |
| Usluge tekućeg i investicijskog održavanja igrališta | 20.000,00 | 20.000,00 | 5.625,00 |
| Usluge čišćenja i uređenja javnih površina | 750.000,00 | 750.000,00 | 749.422,50 |
| Održavanje groblja |  |  |  |
| Održavanje groblja u Tribnju | 50.000,00 | 50.000,00 | 3.750,00 |
| Održavanje Novog groblja u Starigradu | 0,00 | 100.000,00 | 77.660,61 |
| Deratizacija i dezinsekcija |  |  |  |
| Deratizacija i dezinsekcija | 85.000,00 | 85.000,00 | 82.736,26 |
| Održavanje deponija otpada |  |  |  |
| Usluge održavanja deponija otpada | 20.000,00 | 50.000,00 | 38.749,26 |
| Održavanje plaža i obalnog pojasa |  |  |  |
| Tekuće i investicijsko održavanje plaža | 150.000,00 | 400.000,00 | 390.533,64 |
| Uređenje i sanacija obalnog pojasa | 100.000,00 | 250.000,00 | 233.685,26 |
| Sanacija i asfaltiranje nerazvrstanih cesta |  |  |  |
| Sanacija i asfaltiranje nerazvrstanih cesta | 3.300.000,00 | 2.500.000,00 | 2.217.381,46 |
| Usluge stručnog nadzora nad radovima | 0,00 | 75.000,00 | 0,00 |
| Veterinarsko higijeničarski poslovi |  |  |  |
| Veteriarsko higijeničarski poslovi | 20.000,00 | 20.000,00 | 17.500,00 |
| UKUPNO: | 6.545.000,00 | 6.730.000,00 | 5.943.240,91 |

Članak 3.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenom glasniku Zadarske županije."

Predsjednik

Marko Marasović, dipl. ing. građ.