

REPUBLIKA HRVATSKA

  ZADARSKA ŽUPANIJA

OPĆINA STARIGRAD

**Općinsko vijeće**

KLASA: 400-01/20-01/10

URBROJ: 2198/09-1-21-3

Starigrad Paklenica, 30. studenog 2021. godine

Na temelju  članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01, 60/01, 129/05, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20), članka 67. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br. 68/18, 110/18 i 32/20) i članka  30. Statuta Općine Starigrad („Službeni glasnik Zadarske županije“ br. 3/18, 8/18, 3/20 i 3/21), Općinsko vijeće Općine Starigrad na svojoj 4. sjednici održanoj 30. studenog 2021. godine, donijelo je

**II. izmjene i dopune Programa građenja komunalne infrastrukture**

**na području Općine Starigrad za 2021. godinu**

**Članak 1.**

Članak 2. Programa građenja komunalne infrastrukture na području Općine Starigrad za 2021. godinu (Službeni glasnik Zadarske županije br. 30/20 i 24/21) mijenja se i glasi:

Program građenja komunalne infrastrukture sadrži procjenu troškova projektiranja, revizije, građenja, provedbe stručnog nadzora građenja i provedbe vođenja projekata građenja komunalne infrastrukture s naznakom izvora njihova financiranja. Troškovi se iskazuju odvojeno za svaku građevinu i ukupno, te se iskazuju odvojeno prema izvoru njihova financiranja. Za ostvarivanje ovog programa predviđaju se sredstva u ukupnom iznosu od 3.315.000,00 kn i to iz sljedećih izvora:

|  |  |
| --- | --- |
| ***Vrsta prihoda:*** | ***Plan u kn*** |
| *Pomoći iz županijskog i državnog proračuna i EU* | *90.000,00 kn* |
| *Prihodi od komunalnog doprinosa* | *250.000,00 kn* |
| *Prihodi za posebne namjene - ostali* | *385.000,00 kn* |
| *Ostalih prihodi od prodaje nefinancijske imovine* | *150.000,00 kn* |
| *Prihod od prodaje građevinskog zemljišta* | *850.000,00 kn* |
| *Prihodi od poreza* | *1.190.000,00 kn* |
| *Višak prihoda iz prethodnih godina* | *400.000,00 kn* |
| ***Ukupno*** | ***3.315.000,00 kn*** |

**Članak 2.**

Članak 3. Programa građenja komunalne infrastrukture na području Općine Starigrad za 2021. godinu (Službeni glasnik Zadarske županije br. 30/20 i 24/21) mijenja se i glasi:

Izgradnja komunalne infrastrukture u 2021. godini iz članka 1. odnosi se na:

**1. GROBLJE SELINE**

Pod navedenim se podrazumijeva izrada projektne dokumentacije i radovi proširenja postojećeg mjesnog groblja i izgradnja nove mrtvačnice u Selinama koji obuhvaćaju građevinsko-obrtničke radove, građevinske radove-konstrukciju, elektroinstalacijske radove, instalaciju vodovoda i odvoda i termotehničke instalacije, te usluge stručnog nadzora i zaštite na radu. Izvori financiranja ove stavke su prihodi od poreza, prihodi od komunalnog doprinosa, ostali prihodi od prodaje nefinancijske imovine, tekuće pomoći iz državnog proračuna, prihodi od prodaje građevinskog zemljišta i višak prihoda iz prethodnih godina. Navedeno je građevina komunalne infrastrukture koje će se graditi u uređenim dijelovima građevinskog područja.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Redni broj** | **Naziv objekta ili uređaja** | | **Procjena troškova građenja** |
| **Izgradnja groblja** | | | |
| 1. | Projektna dokumentacija groblje Seline | 50.000,00 kn | |
| 2. | Radovi groblje Seline | 2.500.000,00 kn | |
| 3. | Usluge stručnog nadzora i zaštite na radu | 90.000,00 kn | |
| Ukupno: | | 2.640.000,00 kn | |

**2. IZGRADNJA JAVNE RASVJETE**

Pod navedenim se podrazumijeva nastavak izgradnje javne rasvjete po potrebi na području Općine Starigrad kako bi se povećala pokrivenost javnom rasvjetom. Izvori financiranja ove stavke su prihodi od komunalnog doprinosa.Navedeno se odnosi na građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi u uređenim dijelovima građevinskog područja i građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi radi uređenja neuređenih dijelova građevinskog područja, ovisno u kojem dijelu se pokaže potreba za izgradnjom javne rasvjete.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Redni broj** | **Naziv objekta ili uređaja** | | **Procjena troškova građenja** |
| **Izgradnja javne rasvjete** | | | |
| 1. | Izgradnja javne rasvjete | 0,00 kn | |
| Ukupno: | | 0,00 kn | |

**3. VODOVODNA MREŽA OPĆINE STARIGRAD**

Pod navedenim se podrazumijeva izrada potrebnih projektnih dokumentacija za nastavak razvoja vodovodne mreže Općine Starigrad. Izvori financiranja ove stavke su prihodi za posebne namjene. Navedeno se odnosi na građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi u uređenim dijelovima građevinskog područja i građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi radi uređenja neuređenih dijelova građevinskog područja, ovisno za koji dio se izrađuje projektna dokumentacija.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Redni broj** | **Naziv objekta ili uređaja** | | **Procjena troškova građenja** |
| **Vodovodna mreža Općine Starigrad** | | | |
| 1. | Projektne dokumentacije za vodovodnu mrežu | 235.000,00 kn | |
| Ukupno: | | 235.000,00 kn | |

**4. REKONSTRUKCIJA NERAZVRSTANIH CESTA**

Pod navedenim se podrazumijeva provedba projekta rekonstrukcije i izgradnje nerazvrstanih prometnica na području Općine Starigrad kroz mjeru 7., podmjeru 7.2., operacija 7.2.2. iz Programa ruralnog razvoja Izvor financiranja ove stavke su prihodi od poreza. Navedeno je građevina komunalne infrastrukture koje će se graditi u uređenim dijelovima građevinskog područja.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Redni broj** | **Naziv objekta ili uređaja** | | **Procjena troškova građenja** |
| **Rekonstrukcija nerazvrstanih cesta** | | | |
| 1. | Rekonstrukcija – konzultantske usluge | 15.000,00 kn | |
| Ukupno: | | 15.000,00 kn | |

**5. PLAŽA JAZ KULINA**

Pod navedenim se podrazumijeva nastavak provedbe projekta uređenja Plaže Jaz kojim se uređuje i oprema navedeni dio obale, te se modernom plažompodiže nivo turističke ponude. Izvori financiranja ove stavke su prihodi od komunalnog doprinosa i ostali prihodi za posebne namjene. Navedeno je građevina komunalne infrastrukture koje će se graditi u uređenim dijelovima građevinskog područja.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Redni broj** | **Naziv objekta ili uređaja** | | **Procjena troškova građenja** |
| **Plaža Jaz Kulina** | | | |
| 1. | Plaža Jaz Kulina projektna dokumentacija | 0,00 kn | |
| 2. | Plaža Jaz Kulina radovi | 0,00 kn | |
| Ukupno: | | 0,00 kn | |

**6. SREDIŠNJI OBALNI POJAS**

Cilj ovog projekta je rekonstruirati i urediti središnji obalni pojas u Općini Starigrad kako bi se zadovoljile sadašnje i buduće potrebe lokalnog stanovništva i gostiju u pogledu rekreacije orijentirane prema moru (uređene plaže, privezišta, šetnice, parkovi i sl.), a u skladu sa važećom prostorno-planskom dokumentacijom. Izvori financiranja ove stavke su prihodi od komunalne naknade i višak prihoda iz prethodnih godina. Navedeno je građevina komunalne infrastrukture koje će se graditi u uređenim dijelovima građevinskog područja.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Redni broj** | **Naziv objekta ili uređaja** | | **Procjena troškova građenja** |
| **Središnji obalni pojas** | | | |
| 1. | Središnji obalni pojas projektna dokumentacija | 0,00 kn | |
| 2. | Središnji obalni pojas radovi | 0,00 kn | |
| Ukupno: | | 0,00 kn | |

**7. SUSTAV KANALIZACIJE I PROČIŠĆAVANJA**

Pod navedenim se podrazumijeva nastavak izrade projektne dokumentacije sustava kanalizacije i pročišćavanja. Ishodovana je lokacijska dozvola za glavne građevine odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda. Lokacijskom dozvolom je predviđeno etapno građenje složene građevine u 8 faza. Za sada su izrađeni projekt i za 3 faze. U pripremi je ostalih 5 faza, kao i projektiranje uređaja za pročišćavanje otpadnihvoda. Izvori financiranja ove stavke je višak prihoda iz prethodnih godina. Navedeno se odnosi na građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi u uređenim dijelovima građevinskog područja i građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi radi uređenja neuređenih dijelova građevinskog područja, ovisno za koji dio se izrađuje projektna dokumentacija.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Redni broj** | **Naziv objekta ili uređaja** | | **Procjena troškova građenja** |
| **Sustav kanalizacije i pročišćavanja** | | | |
| 1. | Projektna dokumentacija Sustav kanalizacije i pročišćavanja | 100.000,00 kn | |
| Ukupno: | | 100.000,00 kn | |

**8. SANACIJA ULICA 112. BRIGADE, 164. BRIGADE I JOSE DOKOZA**

Pod navedenim se podrazumijeva nastavak izrade projekte dokumentacije – glavni projekt za građevinsku dozvolu za sanaciju navedenih ulica. Izvor financiranja ove stavke su prihodi od poreza. Navedeno je građevina komunalne infrastrukture koje će se graditi u uređenim dijelovima građevinskog područja.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Redni broj** | **Naziv objekta ili uređaja** | | **Procjena troškova građenja** |
| **Sanacija ulica 112. brigade, 164. brigade i Jose Dokoza** | | | |
| 1. | Izrada projektne dokumentacije | 25.000,00 kn | |
| Ukupno: | | 25.000,00 kn | |

**9. DJEČJE IGRALIŠTE NA PODRUČJU BRĐANI**

Pod navedenim se podrazumijevaju radoveizgradnje dječjeg igrališta i to pripremne radove, zemljane radove, betonske radove, nosivi slojevi konstrukcije, završna podloga, oprema, bravarski radovi te nadzor. Izvori financiranja ove stavke su prihodi od poreza i sredstva iz EU fondova. Navedeno je građevina komunalne infrastrukture koje će se graditi u uređenim dijelovima građevinskog područja.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Redni broj** | **Naziv objekta ili uređaja** | | **Procjena troškova građenja** |
| **Dječje igralište na području Brđani** | | | |
| 1. | Izgradnja dječjeg igrališta | 0,00 kn | |
| Ukupno: | | 0,00 kn | |

**10. IZRADA PROJEKTNIH DOKUMENTACIJA ZA BUDUĆE PROJEKTE**

Pod navedenim se podrazumijeva izrada projektnih dokumentacija za različite buduće projekte. Izvori financiranja ove stavke je višak prihoda iz prethodnih godina. Navedeno se odnosi na građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi u uređenim dijelovima građevinskog područja i građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi radi uređenja neuređenih dijelova građevinskog područja, ovisno za koji dio se izrađuje projektna dokumentacija.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Redni broj** | **Naziv objekta ili uređaja** | | **Procjena troškova građenja** |
| **Izrada projektnih dokumentacija za buduće projekte** | | | |
| 1. | Izrada projektne dokumentacije | 100.000,00 kn | |
| Ukupno: | | 100.000,00 kn | |

**11. PROSTORNO I URBANISTIČKO PLANIRANJE**

Pod navedenim se podrazumijeva izrada dokumenata prostorno planskog uređenja. Izvori financiranja ove stavke su ostali prihodi za posebne namjene. Navedeno se odnosi na građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi u uređenim dijelovima građevinskog područja i građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi radi uređenja neuređenih dijelova građevinskog područja, ovisno za koji dio se izrađuje dokumentacija.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Redni broj** | **Naziv objekta ili uređaja** | | **Procjena troškova građenja** |
| **Prostorno i urbanističko planiranje** | | | |
| 1. | Prostorno planska i projektna dokumentacija | 150.000,00 kn | |
| Ukupno: | | 150.000,00 kn | |

**12. OTKUP ZEMLJIŠTA**

Pod navedenim se podrazumijeva otkup zemljišta za potrebe budućih projekata Općine Starigrad. Izvori financiranja ove stavke su prihodi od poreza. Navedeno se odnosi na građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi u uređenim dijelovima građevinskog područja i građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi radi uređenja neuređenih dijelova građevinskog područja, ovisno za koji projekt se vrši otkup zemljišta.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Redni broj** | **Naziv objekta ili uređaja** | | **Procjena troškova građenja** |
| **Otkup zemljišta** | | | |
| 1. | Otkup zemljišta | 50.000,00 kn | |
| Ukupno: | | 50.000,00 kn | |

**REKAPITULACIJA:**

|  |  |
| --- | --- |
| 1. GROBLJE SELINE | 2.640.000,00kn |
| 2. IZGRADNJA JAVNE RASVJETE | 0,00 kn |
| 3.VODOVODNA MREŽA OPĆINE STARIGRAD | 235.000,00 kn |
| 4. REKONSTRUKCIJA NERAZVRSTANIH CESTA | 15.000,00 kn |
| 5. PLAŽA JAZ KULINA | 0,00 kn |
| 6. SREDIŠNJI OBALNI POJAS | 0,00 kn |
| 7. SUSTAV KANALIZACIJE I PROČIŠĆAVANJA | 100.000,00 kn |
| 8. SANACIJA ULICA 112. BRIGADE, 164. BRIGADE I J. DOKOZA | 25.000,00 kn |
| 9. DJEČJE IGRALIŠTE NA PODRUČJU BRĐANI | 0,00 kn |
| 10. IZRADA PROJEKTNIH DOKUMENTACIJA ZA BUDUĆE PROJEKTE | 100.000,00 kn |
| 11. PROSTORNO I URBANISTIČKO PLANIRANJE | 150.000,00 kn |
| 12. OTKUP ZEMLJIŠTA | 50.000,00 kn |
| **UKUPNO:** | **3.315.000,00 kn** |

**Članak 3.**

Ove Izmjene i dopune Programa stupaju na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Zadarske županije“.

Predsjednik

                                                                               Marko Marasović, dipl. ing. građ.