REPUBLIKA HRVATSKA

ZADARSKA ŽUPANIJA

OPĆINA STARIGRAD

Općinsko vijeće

KLASA: 400-01/20-01/10

URBROJ: 2198-9-1-22-4

Starigrad Paklenica, 24. ožujka 2022. godine

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07,125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20), članka 71. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne Novine“  br. 68/18, 110/18 i 32/20),  te članka  30. Statuta Općine Starigrad ("Službeni glasnik  Zadarske županije" br. 3/18, 8/18, 3/20 i 3/21) Općinsko vijeće Općine Starigrad na svojoj 6. sjednici održanoj 24. ožujka 2022. godine, donijelo je

Odluku o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa građenja

komunalne infrastrukture na području Općine Starigrad za 2021. godinu

Članak 1.

Ovom odlukom usvaja se Izvješće o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture na području Općine Starigrad za 2021. godinu (dalje: Program). Program je donesen na 23. sjednici Općinskog vijeća 26. studenoga 2020. godine, I. (prve) izmjene i dopune Programa donesene su na 3. sjednici Općinskog vijeća 10. rujna 2021. godine, a II. (druge) izmjene i dopune Programa donesene su na 4. sjednici Općinskog vijeća 30. studenoga 2021. godine.

Članak 2.

Sredstva za Program građenja komunalne infrastrukture na području Općine Starigrad u Proračunu Općine Starigrad za 2021. godinu predviđena su u ukupnom iznosu od 2.425.000,00 kn, potom I. Izmjenama i dopunama povećana na iznos od 3.465.000,00 kn, II. izmjenama i dopunama smanjena na iznos od 3.315.000,00 kn, a izvršena su u iznosu od 1.782.572,19 kn.

Za ostvarivanje ovog programa predviđena su i izvršena sredstva iz sljedećih izvora:

| Vrsta prihoda: | Plan u kn | I. izmjene i dopune u kn | II. izmjene i dopune u kn | Izvršenje u kn |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pomoći iz županijskog i državnog proračuna i EU | 880.000,00 kn | 220.000,00 kn | 90.000,00 kn | 76.400,00 kn |
| Prihodi od komunalnog doprinosa | 400.000,00 kn | 300.000,00 kn | 250.000,00 kn | 18.700,00 kn |
| Komunalna naknada | 100.000,00 kn | 0,00 kn | 0,00 kn | 0,00 kn |
| Prihodi za posebne namjene - ostali | 285.000,00 kn | 335.000,00 kn | 385.000,00 kn | 247.500,00 kn |
| Ostalih prihodi od prodaje nefin. imovine | 500.000,00 kn | 500.000,00 kn | 150.000,00 kn | 0,00 kn |
| Prihodi od poreza | 170.000,00 kn | 1.120.000,00 kn | 1.190.000,00 kn | 940.060,67 kn |
| Višak prihoda iz prethodnih godina | 50.000,00 kn | 400.000,00 kn | 400.000,00 kn | 100.000,00 kn |
| Ostali opći prihodi i primici | 40.000,00 kn | 40.000,00 kn | 0,00 kn | 0,00 kn |
| Prihodi od prodaje građevinskog zemljišta | 0,00 kn | 550.000,00 kn | 850.000,00 kn | 399.911,52 kn |
| Ukupno | 2.425.000,00 kn | 3.465.000,00 kn | 3.315.000,00 kn | 1.782.572,19 kn |

Izvješće o Izvršenju Programa prikazano je u tablici kako slijedi:

| Program građenja komunalne infrastrukture |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Plan | I. izmjene i dopune | II. izmjene i dopune |  | Izvršenje |
| Izgradnja groblja |  |  |  |  |  |
| Projektna dokumentacija groblje Seline | 50.000,00 | 50.000,00 |  | 50.000,00 | 18.700,00 |
| Radovi groblje Seline | 1.000.000,00 | 2.500.000,00 |  | 2.500.000,00 | 1.339.972,19 |
| Usluge stručnog nadzora i zaštite na radu | 0,00 | 90.000,00 |  | 90.000,00 | 76.400,00 |
| Izgradnja javne rasvjete |  |  |  |  |  |
| Izgradnja javne rasvjete | 50.000,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| Vodovodna mreža Općine Starigrad |  |  |  |  |  |
| PD za vodovodnu mrežu | 50.000,00 | 235.000,00 |  | 235.000,00 | 181.250,00 |
| Rekonstrukcija nerazvrstanih cesta |  |  |  |  |  |
| Rekonstrukcija – konzultantske usluge | 15.000,00 | 15.000,00 |  | 15.000,00 | 0,00 |
| Plaža Jaz Kulina |  |  |  |  |  |
| Projektna dokumentacija | 80.000,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| Radovi | 100.000,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| Središnji obalni pojas |  |  |  |  |  |
| PD Središnji obalni pojas | 100.000,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| Središnji obalni pojas radovi | 50.000,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| Sustav kanalizacije i pročišćavanja |  |  |  |  |  |
| Projektna dokumentacija Sustav kanalizacije i pročišćavanja | 100.000,00 | 100.000,00 |  | 100.000,00 | 0,00 |
| Sanacija ulica 112. brigade, 164. brigade i Jose Dokoza |  |  |  |  |  |
| Izrada projekte dokumentacije | 25.000,00 | 25.000,00 |  | 25.000,00 | 0,00 |
| Dječje igralište na području Brđani |  |  |  |  |  |
| Izgradnja dječjeg igrališta | 400.000,00 | 200.000,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| Izrada projektnih dokumentacija za buduće projekte |  |  |  |  |  |
| Izrada projekte dokumentacije | 100.000,00 | 100.000,00 |  | 100.000,00 | 100.000,00 |
| Prostorno i urbanističko planiranje |  |  |  |  |  |
| Prostorno planska i projektna dokumentacija | 150.000,00 | 100.000,00 |  | 150.000,00 | 66.250,00 |
| Otkup zemljišta |  |  |  |  |  |
| Otkup zemljišta | 150.000,00 | 50.000,00 |  | 50.000,00 | 0,00 |
| UKUPNO: | 2.425.000,00 | 3.465.000,00 |  | 3.315.000,00 | 1.782.572,19 |

Članak 3.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenom glasniku Zadarske županije."

Predsjednik

Marko Marasović, dipl. ing. građ.