REPUBLIKA HRVATSKA

ZADARSKA ŽUPANIJA

OPĆINA STARIGRAD

Općinsko vijeće

KLASA: 400-01/18-01/10

URBROJ: 2198/09-1-20-4

Starigrad Paklenica, 26. ožujka 2020. godine

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07,125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17 i 98/19), članka 71. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne Novine“  br. 68/18 i 110/18),  te članka  30. Statuta Općine Starigrad ("Službeni glasnik  Zadarske županije" br. 3/18, 8/18 i 3/20) Općinsko vijeće Općine Starigrad na svojoj 18. sjednici održanoj 26. ožujka 2020. godine, donosi

Odluku o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa građenja

komunalne infrastrukture na području Općine Starigrad za 2019. godinu

Članak 1.

Ovom odlukom usvaja se Izvješće o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture na području Općine Starigrad za 2019. godinu (dalje: Program). Program je donesen na 11. sjednici Općinskog vijeća 29. studenoga 2018. godine, I. (prve) izmjene i dopune Programa donesene su na 14. sjednici Općinskog vijeća 14. lipnja 2019. godine, a II. (druge) izmjene i dopune Programa donesene su na 16. sjednici Općinskog vijeća 28. studenoga 2019. godine.

Članak 2.

Sredstva za Program građenja komunalne infrastrukture na području Općine Starigrad u Proračunu Općine Starigrad za 2019. godinu predviđena su u ukupnom iznosu od 2.390.000,00 kn, potom I. Izmjenama i dopunama povećana na iznos od 2.505.000,00 kn, II. izmjenama i dopunama povećana na iznos od 2.520.000,00 kn, a izvršena su u iznosu od 1.687.306,39 kn.

Za ostvarivanje ovog programa predviđena su i izvršena sredstva iz sljedećih izvora:

| Vrsta prihoda: | Plan u kn | I. izmjene i dopune u kn | II. izmjene i dopune u kn | Izvršenje u kn |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pomoći iz županijskog i državnog proračuna, FZOEU i EU | 1.100.000,00 kn | 1.040.000,00 kn | 750.000,00 kn | 478.500,00 kn |
| Kredit HBOR | 100.000,00 kn | 0,00 kn | 0,00 kn | 0,00 kn |
| Prihodi od komunalnog doprinosa | 500.000,00 kn | 500.000,00 kn | 500.000,00 kn | 500.000,00 kn |
| Ostali prihodi iz proračuna | 690.000,00 kn | 965.000,00 kn | 1.270.000,00 kn | 708.806,39 kn |
| Ukupno | 2.390.000,00 kn | 2.505.000,00 kn | 2.520.000,00 kn | 1.687.306,39 kn |

Izvješće o Izvršenju Programa prikazano je u tablici kako slijedi:

| Program građenja komunalne infrastrukture |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PLAN | I. IZMJENE I DOPUNE | II. IZMJENE I DOPUNE |  | IZVRŠENJE |
| Izgradnja groblja |  |  |  |  |  |
| Novo groblje Starigrad | 250.000,00 | 200.000,00 |  | 200.000,00 | 97.996,23 |
| Projektna dokumentacija groblje Seline | 25.000,00 | 160.000,00 |  | 160.000,00 | 126.050,00 |
| Radovi groblje Seline | 100.000,00 | 100.000,00 |  | 100.000,00 | 0,00 |
| Izgradnja javne rasvjete |  |  |  |  |  |
| Izgradnja javne rasvjete | 50.000,00 | 50.000,00 |  | 50.000,00 | 0,00 |
| Rekonstrukcija i modernizacija javne rasvjete |  |  |  |  |  |
| Modernizacija javne rasvjete | 50.000,00 | 50.000,00 |  | 50.000,00 | 0,00 |
| Vodovodna mreža Općine Starigrad |  |  |  |  |  |
| Sanacija vodovodne mreže | 100.000,00 | 100.000,00 |  | 100.000,00 | 0,00 |
| Projektne dokumentacije Podvelebitski pravac | 100.000,00 | 100.000,00 |  | 100.000,00 | 90.000,00 |
| Rekonstrukcija nerazvrstanih cesta |  |  |  |  |  |
| Rekonstrukcija – konzultantske usluge | 115.000,00 | 15.000,00 |  | 15.000,00 | 0,00 |
| Radovi | 100.000,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| Plaža Jaz Kulina |  |  |  |  |  |
| Plaža Jaz Kulina | 800.000,00 | 850.000,00 |  | 865.000,00 | 843.822,66 |
| Središnji obalni pojas |  |  |  |  |  |
| Središnji obalni pojas | 100.000,00 | 50.000,00 |  | 50.000,00 | 0,00 |
| Sustav kanalizacije i pročišćavanja |  |  |  |  |  |
| Projektna dokumentacija Sustav kanalizacije i pročišćavanja | 200.000,00 | 100.000,00 |  | 100.000,00 | 0,00 |
| Prostorno i urbanističko planiranje |  |  |  |  |  |
| Prostorno planska i projektna dokumentacija | 250.000,00 | 400.000,00 |  | 400.000,00 | 378.187,50 |
| Otkup zemljišta |  |  |  |  |  |
| Otkup zemljišta za potrebne javnih puteva | 150.000,00 | 150.000,00 |  | 150.000,00 | 0,00 |
| Sanacija ulica 112. brigade, 164. brigade i Jose Dokoza |  |  |  |  |  |
| Izrada projekte dokumentacije | 0,00 | 70.000,00 |  | 70.000,00 | 43.750,00 |
| Dječje igralište na području Brđani |  |  |  |  |  |
| Izrada projekte dokumentacije | 0,00 | 35.000,00 |  | 35.000,00 | 35.000,00 |
| Projekt uređenja male KI na šumskom području |  |  |  |  |  |
| Projektna dokumentacija uređenja | 0,00 | 75.000,00 |  | 75.000,00 | 72.500,00 |
| UKUPNO: | 2.390.000,00 | 2.505.000,00 |  | 2.520.000,00 | 1.687.306,39 |

Članak 3.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenom glasniku Zadarske županije."

Predsjednik

Marko Marasović, dipl. ing. građ.