REPUBLIKA HRVATSKA

ZADARSKA ŽUPANIJA

OPĆINA STARIGRAD

Općinsko vijeće

KLASA: 400-01/18-01/09

URBROJ: 2198/09-1-20-5

Starigrad Paklenica, 26. ožujka 2020. godine

Na temelju članka 110. Zakona o Proračunu („Narodne novine“, broj 87/08, 136/12 i 15/15) te članka 30. Statuta Općine Starigrad („Službeni glasnik Zadarske županije“ br. 3/18, 8/18 i 3/20) Općinsko vijeće Općine Starigrad na 18. sjednici održanoj 26. ožujka 2020. godine donosi

Odluku o usvajanju Izvještaja o izvršenju Plana razvojnih

Programa Općine Starigrad za 2019. godinu

Članak 1.

Ovom odlukom usvaja se izvršenje Plana razvojnih programa Općine Starigrad za 2019. godinu. Plan razvojnih programa za 2019. godinu je donesen je na 11. sjednici Općinskog vijeća 29. studenoga 2019. godine, I. (prve) izmjene i dopune Plana razvojnih programa za 2019. godinu donesene su na 14. sjednici Općinskog vijeća 14. lipnja 2019. godine i II. (druge) izmjene i dopune Plana razvojnih programa za 2019. godinu donesene su na 16. sjednici Općinskog vijeća 28. studenoga 2019. godine

Članak 2.

Izvještaj o izvršenju Plana razvojnih programa za 2019. godinu dan je u tablearnom prikazu.

Članak 3.

Izvještaj o izvršenju Plana razvojnih programa za 2019. godinu stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Zadarske županije“.

Predsjednik

Marko Marasović, dipl. ing. građ.

IZVRŠENJE PLANA RAZVOJNIH

PROGRAMA ZA 2019. GODINU

|  | NAZIV | PLAN 2019. | I. IZMJENE | II. IZMJENE PLANA 2019. | IZVRŠENJE 2019. | Pokazatelji rezultata | Vrijednosti |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | PLANA 2019. |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Cilj 1.: ODRŽAVANJE I RAZVOJ OBJEKATA I OPREME U VLASNIŠTVU OPĆINE STARIGRAD |
| Mjera 1.1.: OPREMANJE OBJEKATA I NABAVA OPREME U VLASNIŠTVU OPĆINE STARIGRAD |
| Program: Redovna djelatnost JUO-a |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Aktivnost A1000007 Unapređenje stanovanja | 200.000,00 | 60.000,00 | 45.000,00 | 0,00 | Potreba za dodatnom opremom -Povećanje kvalitete opremljenosti javnih površina opremom | Da | Da | Da | Da |
|  | Urbana oprema | 150.000,00 | 50.000,00 | 35.000,00 | 0,00 |  |  |
|  | Uređenje dječjeg igrališta | 50.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |  |  |
|  | Kapitalni projekt K1000001 Uredska oprema | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 1.884,45 | Potreba za opremom objekata u vlasništvu Općine – Opremljenost objekata opremom | Da | Da | Da | Da |
|  | Uredska oprema i namještaj | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 1.884,45 |  |  |
|  | Kapitalni projekt K100002 Računala, računalna oprema i računalni programi | 85.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 | 36.866,15 | Posjedovanje računala /potrebnih programa za rad – Opremljenost objekata računalnom opremom i programima | Da | Da | Da | Da |
|  | Računala i računalna oprema | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 24.233,65 |  |  |
|  | Ulaganje u računalne programe | 55.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 12.632,50 |  |  |
|  | Kapitalni projekt K100003 Telekomunikacijski uređaji i oprema | 3.500,00 | 3.500,00 | 6.000,00 | 5.978,75 | Broj kupljenih uređaja – Zadovoljavajući broj uređaja | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | Telefoni i komunikacijska oprema | 3.500,00 | 3.500,00 | 6.000,00 | 5.978,75 |  |  |
| Mjera 1.2.: DODATNA ULAGANJA U ZGRADE U VLASNIŠTVU OPĆINE STARIGRAD |
| Program: Održavanje općinskih objekata |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kapitalni projekt K100001 Društveni dom u Tribanj Kruščici | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | Potreba održavanja uređenje zgrade Društveni dom Tribanj Kruščica | Da | Da | Da | Da |
|  | Tekuće i investicijsko održavanje | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 |  |  |
|  | Kapitalni projekt K100002 Sanacija zgrade stare škole u Selinama | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | Uređenje zgrade stare škole sanacijom % - Uređen objekt za potrebe pravnih i fizičkih osoba | 20 | 40 | 70 | 100 |
|  | Projektna dokumentacija za zgradu stare škole | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 |  |  |
|  | Uređenje zgrade |  |  |  |  |  |  |
|  | Kapitalni projekt K100003 Sanacija i uređenje zgrade Društveni dom | 100.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | Uređenje zgrade sanacijom % - Uređen objekt za potrebe pravnih i fizičkih osoba | 0 | 10 | 60 | 70 |
|  | Sanacija i uređenje zgrade | 100.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |  |  |
| Cilj 2.: UREĐENJE I IZGRADNJA INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU OPĆINE STARIGRAD |
| Mjera 2.1.: IZGRADNJA NOGOSTUPA |
| Program: Poticanje razvoja gospodarstva |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kapitalni projekt K100001 Nogostup | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | Provođenje projekta u % - povećanje sigurnosti pješaka u prometu | 100 | - | - | - |
|  | Izgradnja nogostupa | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Mjera 2.2.: UREĐENJE CENTRA MJESTA |
| Program: Uređenje centra Starigrad Paklenica |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kapitalni projekt K100001 Uređenje Trga Stjepana Radića | 50.000,00 | 140.000,00 | 80.000,00 | 73.750,00 | Provođenje projekta u % - Uređen centar mjesta | 0 | 20 | 50 | 100 |
|  | Projektna dokumentacija uređenje trga | 50.000,00 | 140.000,00 | 80.000,00 | 73.750,00 |  |  |
|  | Uređenje trga |  |  |  |  |  |  |
|  | Kapitalni projekt K100002 Uređenje Jazina | 80.000,00 | 65.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | Provođenje projekta u % - Uređen centar mjesta | 0 | 20 | 50 | 100 |
|  | Projektna dokumentacija Jazine | 80.000,00 | 65.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |  |  |
|  | Uređenje Jazine |  |  |  |  |  |  |
| Cilj 3: ZAŠTITA I OČUVANJE OKOLIŠA |
| Mjera 3.1.: UNAPRJEĐENJE SUSTAVA GOSPODARENJA OTPADOM |
| Program: Zaštita okoliša |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kapitalni projekt K100003 Odlagalište Samograd | 230.000,00 | 180.000,00 | 150.000,00 | 60.000,00 | Provođenje projekta u % - rast kvalitete zaštite okoliša | 20 | 40 | 80 | 100 |
|  | Projektna dokumentacija Samograd | 130.000,00 | 130.000,00 | 100.000,00 | 60.000,00 |  |  |
|  | Odlagalište otpada Samograd | 100.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 |  |  |
| Cilj 4.: RAZVOJ KONKURETNOG I ODRŽIVOG GOSPODARSTVA |
| Mjera 4.1.: RAZVOJ I JAČANJE TURISTIČE INFRASTRUKTURE |
| Program: Turizam |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kapitalni projekt K100002 Destinacija aktivnog turizma | 280.000,00 | 340.000,00 | 145.000,00 | 42.500,00 | Provođenje projekata u % - Povećanje turističke ponude | 3 | 20 | 90 | 100 |
|  | Projektna dokumentacija AAA destinacija | 230.000,00 | 230.000,00 | 100.000,00 | 0,00 |  |  |
|  | Projektna dokumentacija ŠRC Kruškovac | 50.000,00 | 110.000,00 | 45.000,00 | 42.500,00 |  |  |
|  | Sportski i rekreacijski tereni |  |  |  |  |  |  |
| Mjera 4.2: RAZVOJ I JAČANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE |
| Program: Protupožarna zaštita |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kapitalni projekt K100001 Vatrogasni dom | 100.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | Broj DVD-a na području Općine – Kvalitetnija protupožarna zaštita | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | Vatrogasni dom | 100.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |  |  |
| Program: Izgradnja komunalne infrastrukture |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kapitalni projekt K100001 Novo groblje u Starigradu | 250.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 97.996,23 | Potreba za novim grobnim mjestima – Zadovoljavajući broj grobnica na groblju | Da | Da | Da | Da |
|  | Novo groblje Starigrad | 250.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 97.996,23 |  |  |
|  | Kapitalni projekt K100002 Groblje Seline | 125.000,00 | 260.000,00 | 260.000,00 | 126.050,00 | Broj mrtvačnica / broj groblja u Selinama – Uređenje groblja i izgradnja mrtvačnice | 0/1 | 0/1 | 1/1 | 1/1 |
|  | Projektna dokumentacija Groblje Seline | 25.000,00 | 160.000,00 | 160.000,00 | 126.050,00 |  |  |
|  | Groblje Seline | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 |  |  |
|  | Kapitalni projekt K100003 Izgradnja javne rasvjete | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | Broj rasvjetnih tijela – Zadovoljavajuća javna rasvjeta na području općine | 1300 | 1350 | 1400 | 1450 |
|  | Javna rasvjeta na području Općine Starigrad | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 |  |  |
|  | Kapitalni projekt K100004 Rekonstrukcija nerazvrstanih cesta | 215.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | Broj metara rekonstruiranih ulica – poboljšanje kvalitete komunalne infrastrukture | 0 | 50 | 500 | 500 |
|  | Rekonstrukcija nerazvrstanih cesta – konzultantske usluge | 115.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 |  |  |
|  | Rekonstrukcija nerazvrstanih cesta | 100.000,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  | Kapitalni projekt K100005 Vodovodna mreža Općine Starigrad | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 90.000,00 | Pripremljenost planirane projektne dokumentacije % - opskrbljenost građana vodom | 50 | 60 | 70 | 100 |
|  | Sanacija vodovodne mreže | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 |  |  |
|  | Projekta dokumentacija Podvelebitski pravac-ostalo | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 90.000,00 |  |  |
|  | Kapitalni projekt K100006 Plaža Jaz Kulina | 800.000,00 | 850.000,00 | 865.000,00 | 843.822,66 | Uređenje plaže Jaz u % - povećanje kvalitete turističke ponude | 85 | 90 | 95 | 100 |
|  | Plaža Jaz Kulina | 800.000,00 | 850.000,00 | 865.000,00 | 843.822,66 |  |  |
|  | Kapitalni projekt K100007 Rekonstrukcija i modernizacija javne rasvjete | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | % zamijenjenih rasvjetnih tijela energetski učinkovitijima – povećanje energetske učinkovitosti | 80 | 80 | 90 | 100 |
|  | Modernizacija javne rasvjete | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 |  |  |
|  | Kapitalni projekt K100008 Središnji obalni pojas | 100.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | Provođenje projekta u % - povećanje kvalitete komunalne infrastrukture i turističke ponude | 0 | 5 | 10 | 30 |
|  | Središnji obalni pojas | 100.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 |  |  |
|  | Kapitalni projekt K100009 Sustav kanalizacije i pročišćavanja | 200.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | Pokrivenost kanalizacijom % - priključenje građana na kanalizacijsku mrežu | 0 | 5 | 10 | 12 |
|  | Projektna dokumentacija Sustav kanalizacije i pročišćavanja | 200.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 |  |  |
|  | Kapitalni projekt K100011 Sanacija ulica 112. Brigade, 164. Brigade i Jose Dokoza | 0,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 43.750,00 | Provođenje projekta u % - izrađena projekta dokumentacije | - | 100 | - | - |
|  | Izrada projektne dokumentacije | 0,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 43.750,00 |  |  |
|  | Kapitalni projekt K100012 Dječje igralište na području Brđani | 0,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | Provođenje projekta u % - izrađena projekta dokumentacije | - | 100 | - | - |
|  | Izrada projektne dokumentacije | 0,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |  |  |
|  | Kapitalni projekt K10001 Uređenje male komunalne infrastrukture na šumskom području | 0,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 72.500,00 | Provođenje projekta u % - izrađena projekta dokumentacije | - | 100 | - | - |
|  | Projektna dokumentacija uređenja | 0,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 72.500,00 |  |  |
| Program: Prostorno i urbanističko planiranje |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kapitalni projekt K100001 Prostorno planska dokumentacija | 250.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | 378.187,50 | Broj izrađenih dokumenta – zadovoljavajuća pokrivenost područja prostornom dokumentacijom | 4 | 5 | 4 | 4 |
|  | Prostorno planska i projektna dokumentacija | 250.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | 378.187,50 |  |  |
| Program: Otkup zemljišta |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kapitalni projekt K100001 Otkup zemljišta | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | Otkupljeno zemljište u m2 | 0 | Ovisno o potrebi i budućim projektima |
|  | Otkup zemljišta za općinske potrebe | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 |  |  |
|  | UKUPNO | 3.748.500,00 | 3.598.500,00 | 3.201.000,00 | 1.958.285,74 |  |  |