REPUBLIKA HRVATSKA

ZADARSKA ŽUPANIJA

OPĆINA STARIGRAD

Općinsko vijeće

KLASA: 400-01/18-01/11

URBROJ: 2198/09-1-20-4

Starigrad Paklenica, 26. ožujka 2020. godine

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07,125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17 i 98/19) članka 74. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne Novine“  br. 68/18 i 110/18),  te članka  30. Statuta Općine Starigrad ("Službeni glasnik  Zadarske županije" br. 3/18, 8/18 i 3/20) Općinsko vijeće Općine Starigrad na svojoj 18. sjednici održanoj 26. ožujka 2020. godine, donijelo je

Odluku o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja

komunalne infrastrukture na području Općine Starigrad za 2019. godinu

Članak 1.

Ovom odlukom usvaja se Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Starigrad za 2019. godinu (dalje: Program). Program je donesen na 11. sjednici Općinskog vijeća 29. studenoga 2018. godine, I. (prve) izmjene i dopune Programa donesene su na 14. sjednici Općinskog vijeća 14. lipnja 2019. godine, a II. (druge) izmjene i dopune Programa donesene su na 16. sjednici Općinskog vijeća 28. studenoga 2019. godine.

Članak 2.

Sredstva za Program održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Starigrad u Proračunu Općine Starigrad za 2019. godinu predviđena su u ukupnom iznosu od 3.925.000,00 kn, potom I. Izmjenama i dopunama povećana na iznos od 6.555.000,00 kn, II. izmjenama i dopunama povećana na iznos od 6.990.000,00 kn, a izvršena su u iznosu od 6.269.126,04 kn.

Za ostvarivanje ovog programa predviđena su i izvršena sredstva iz sljedećih izvora:

| Vrsta prihoda | Plan u kn | I. izmjene i dopune u kn | II. izmjene i dopune u kn | Izvršenje u kn |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Prihod od komunalne naknade | 700.000,00 kn | 700.000,00 kn | 850.000,00 kn | 823.317,51 kn |
| Prihod od komunalnog doprinosa | 2.000.000,00 kn | 2.000.000,00 kn | 1.900.000,00 kn | 1.900.000,00 kn |
| Prihod od koncesija i koncesijskih odobrenja | 500.000,00 kn | 500.000,00 kn | 630.000,00 kn | 109.878,41 |
| Prihodi od boravišne pristojbe | - | - | 205.000,00 kn | 105.000,00 kn |
| Naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru | 100.000,00 kn | 100.000,00 kn | 100.000,00 kn | 81.122,04 kn |
| Ostali prihodi proračuna | 625.000,00 kn | 3.255.000,00 kn | 3.305.000,00 kn | 3.249.808,08 kn |
| Ukupno | 3.925.000,00 kn | 6.555.000,00 kn | 6.990.000,00 kn | 6.269.126,04 kn |

Izvješće o izvršenju programa prikazano je u tablici kako slijedi:

| Održavanje komunalne infrastrukture |
| --- |
| Održavanje javne rasvjete | PLAN | I. IZMJENE I DOPUNE | II. IZMJENE I DOPUNE | IZVRŠENJE |
| Električna energija za javnu rasvjetu | 250.000,00 | 300.000,00 | 350.000,00 | 331.339,43 |
| Održavanje javne rasvjete | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 299.499,38 |
| Održavanje nerazvrstanih cesta |
| Održavanje i sanacija nerazvrstanih cesta | 1.000.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 165.739,56 |
| Sanacija i asfaltiranje nerazvrstanih cesta | 0,00 | 3.300.000,00 | 3.300.000,00 | 3.231.379,79 |
| Projektna dokumentacija | 0,00 | 0,00 | 55.000,00 | 49.824,00 |
| Održavanje i uređenje javnih površina |
| Održavanje javnih površina | 500.000,00 | 500.000,00 | 600.000,00 | 599.989,35 |
| Krupni otpad | 350.000,00 | 350.000,00 | 450.000,00 | 449.965,00 |
| Sanacija kanala Jazina | 200.000,00 | 150.000,00 | 250.000,00 | 246.453,75 |
| Usluge čišćenja i uređenja javnih površina | 550.000,00 | 630.000,00 | 630.000,00 | 622.670,70 |
| Održavanje groblja |
| Održavanje groblja Sv. Trojica | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| Održavanje groblja Duga Punta i Ljubotić | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 2.500,00 |
| Deratizacija i dezinsekcija |
| Deratizacija i dezinsekcija | 85.000,00 | 85.000,00 | 85.000,00 | 79.907,98 |
| Održavanje deponija otpada |
| Usluge održavanja deponija otpada | 20.000,00 | 20.000,00 | 50.000,00 | 47.500,00 |
| Održavanje plaža i obalnog pojasa |
| Tekuće i investicijsko održavanje plaža | 150.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 99.752,02 |
| Uređenje i sanacija obalnog pojasa | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 28.001,75 |
| Održavanje igrališta |
| Usluge tekućeg i investicijskog održavanja igrališta | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 14.603,33 |
| UKUPNO: | 3.925.000,00 | 6.555.000,00 | 6.990.000,00 | 6.269.126,04 |

Članak 3.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenom glasniku Zadarske županije."

Predsjednik

Marko Marasović, dipl. ing. građ.