REPUBLIKA HRVATSKA

ZADARSKA ŽUPANIJA

OPĆINA STARIGRAD

Općinsko vijeće

KLASA:

URBROJ:

Starigrad Paklenica, __. ________ 2020. godine

Na temelju članka 110. Zakona o Proračunu („Narodne novine“, broj 87/08, 136/12 i 15/15) te članka 30. Statuta Općine Starigrad („Službeni glasnik Zadarske županije“ br. 3/18, 8/18 i 3/20) Općinsko vijeće Općine Starigrad na 20. sjednici održanoj __. ________ 2020. godine donosi

Odluku o usvajanju polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Plana

razvojnih programa Općine Starigrad za 2020. godinu

Članak 1.

Ovom odlukom usvaja se polugodišnji izvještaj o izvršenju Plana razvojnih programa Općine Starigrad za 2020. godinu. Plan razvojnih programa za 2020. godinu je donesen je na 16. sjednici Općinskog vijeća 28. studenoga 2019. godine.

Članak 2.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Plana razvojnih programa za 2020. godinu dan je u tablearnom prikazu.

Članak 3.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Plana razvojnih programa za 2020. godinu stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Zadarske županije“.

Predsjednik

Marko Marasović, dipl. ing. građ.

IZVRŠENJE PLANA RAZVOJNIH

PROGRAMA 01.01.-30.06.2020.

|  | NAZIV | PLAN 2020. | IZVRŠENJE 2020. |  | Pokazatelji rezultata | Vrijednosti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2019 | 2020 |  |  |  |  | 2021 |  |  |  | 2022 |  |  |  |
| Cilj 1.: ODRŽAVANJE I RAZVOJ OBJEKATA I OPREME U VLASNIŠTVU OPĆINE STARIGRAD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mjera 1.1.: OPREMANJE OBJEKATA I NABAVA OPREME U VLASNIŠTVU OPĆINE STARIGRAD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Program: Redovna djelatnost JUO-a |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kapitalni projekt K1000001 Uredska oprema | 30.000,00 | 0,00 |  | Potreba za opremom objekata u vlasništvu Općine – Opremljenost objekata opremom | Da | Da |  |  |  | Da |  |  |  |  | Da |  |  |  |
|  | Uredska oprema i namještaj | 30.000,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kapitalni projekt K100002 Računala, računalna oprema i programi | 35.000,00 | 4.725,00 |  | Posjedovanje računala /potrebnih programa za rad – Opremljenost objekata računalnom opremom i programima | Da | Da |  |  |  | Da |  |  |  |  | Da |  |  |  |
|  | Računala i računalna oprema | 20.000,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ulaganje u računalne programe | 15.000,00 | 4.725,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kapitalni projekt K100003 Telekomunikacijski uređaji i oprema | 3.500,00 | 0,00 |  | Broj kupljenih uređaja – Zadovoljavajući broj uređaja | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  | Telefoni i komunikacijska oprema | 3.500,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Program: unaprjeđenje stanovanja |  |  |  |  | Potreba za dodatnom opremom -Povećanje kvalitete opremljenosti javnih površina opremom | Da | Da |  |  |  |  | Da |  |  |  |  | Da |  |  |
|  | Aktivnost 100001 Poboljšanje sadržaja stanovanja | 55.000,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Postavljanje dječjeg igrališta | 35.000,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Urbana oprema | 20.000,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mjera 1.2.: DODATNA ULAGANJA U ZGRADE U VLASNIŠTVU OPĆINE STARIGRAD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Program: Održavanje općinskih objekata |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kapitalni projekt K100002 Sanacija zgrade stare škole u Selinama | 80.000,00 | 0,00 |  | Uređenje zgrade stare škole sanacijom % - Uređen objekt za potrebe pravnih i fizičkih osoba | 20 | 40 |  |  |  |  | 60 |  |  |  |  | 80 |  |  |
|  | Projektna dokumentacija za zgradu stare škole | 80.000,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kapitalni projekt K100003 Sanacija i uređenje zgrade Društveni dom | 600.000,00 | 0,00 |  | Uređenje zgrade sanacijom % - Uređen objekt za potrebe pravnih i fizičkih osoba | 0 | 30 |  |  |  |  | 60 |  |  |  |  | 100 |  |  |
|  | Sanacija i uređenje zgrade | 600.000,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cilj 2.: UREĐENJE I IZGRADNJA INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU OPĆINE STARIGRAD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mjera 2.1.: IZGRADNJA NOGOSTUPA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Program: Uređenje prometnih površina |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kapitalni projekt K100001 Izgradnja nogostupa na području Općine Starigrad | 10.000,00 | 0,00 |  | Provođenje projekta u % - povećanje sigurnosti pješaka u prometu | 10 | - |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |
|  | Izgradnja nogostupa | 10.000,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mjera 2.2.: UREĐENJE CENTRA MJESTA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Program: Uređenje centra Starigrad Paklenica |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kapitalni projekt K100001 Uređenje Trga Stjepana Radića | 75.000,00 | 0,00 |  | Provođenje projekta u % - Uređen centar mjesta | 20 | 30 |  |  |  |  | 60 |  |  |  |  | 100 |  |  |
|  | Projektna dokumentacija uređenje trga | 75.000,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kapitalni projekt K100002 Uređenje Jazina | 25.000,00 | 11.875,00 |  | Provođenje projekta u % - Uređen centar mjesta | 20 | 30 |  |  |  |  | 60 |  |  |  |  | 100 |  |  |
|  | Projektna dokumentacija Jazine | 25.000,00 | 11.875,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cilj 3: ZAŠTITA I OČUVANJE OKOLIŠA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mjera 3.1.: UNAPRJEĐENJE SUSTAVA GOSPODARENJA OTPADOM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Program: Zaštita okoliša |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kapitalni projekt 100001 Reciklažno dvorište | 80.000,00 | 0,00 |  | Provođenje projekta u % - smanjenje mještanog komunalnog otpada | 10 | 100 |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |
|  | Projektna dokumentacija | 80.000,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kapitalni projekt K100003 Odlagalište Samograd | 105.000,00 | 40.000,00 |  | Provođenje projekta u % - rast kvalitete zaštite okoliša | 20 | 40 |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  | 100 |  |  |
|  | Projektna dokumentacija Samograd | 95.000,00 | 40.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Odlagalište otpada Samograd | 10.000,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cilj 4.: RAZVOJ KONKURETNOG I ODRŽIVOG GOSPODARSTVA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mjera 4.1.: RAZVOJ I JAČANJE TURISTIČE INFRASTRUKTURE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Program: Turizam |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kapitalni projekt K100002 Destinacija aktivnog turizma | 275.000,00 | 0,00 |  | Provođenje projekata u % - Povećanje turističke ponude | 3 | 20 |  |  |  | 70 |  |  |  |  | 90 |  |  |  |
|  | Projektna dokumentacija AAA destinacija | 200.000,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Projektna dokumentacija pristupna cesta ŠRC Kruškovac | 75.000,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tekući projekt T100001 Strategija razvoja turizma | 200.000,00 | 0,00 |  | Izrađena strategija razvoja turizma | Da | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |
|  | Strategija razvoja turizma | 200.000,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mjera 4.2: RAZVOJ I JAČANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Program: Protupožarna zaštita |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kapitalni projekt K100001 Vatrogasni dom | 10.000,00 |  | 0,00 | Broj DVD-a na području Općine – Kvalitetnija protupožarna zaštita | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |
|  | Vatrogasni dom | 10.000,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Program: Izgradnja komunalne infrastrukture |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kapitalni projekt K100001 Novo groblje u Starigradu | 150.000,00 |  | 3.762,50 | Potreba za novim grobnim mjestima – Zadovoljavajući broj grobnica na groblju | Da |  |  |  | Da |  |  |  |  | Da |  |  | Da |  |
|  | Novo groblje Starigrad | 150.000,00 |  | 3.762,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kapitalni projekt K100002 Groblje Seline | 135.000,00 |  | 0,00 | Broj mrtvačnica / broj groblja u Selinama – Uređenje groblja i izgradnja mrtvačnice | 0/1 |  |  |  | 0/1 |  |  |  |  | 1/1 |  |  | 1/1 |  |
|  | Projektna dokumentacija Groblje Seline | 35.000,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Groblje Seline | 100.000,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kapitalni projekt K100003 Izgradnja javne rasvjete | 50.000,00 |  | 0,00 | Broj rasvjetnih tijela – Zadovoljavajuća javna rasvjeta na području općine | 1350 |  |  |  | 1400 |  |  |  |  | 1450 |  |  | 1500 |  |
|  | Javna rasvjeta na području Općine Starigrad | 50.000,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kapitalni projekt K100004 Rekonstrukcija nerazvrstanih cesta | 15.000,00 |  | 0,00 | Broj metara rekonstruiranih ulica – poboljšanje kvalitete komunalne infrastrukture | 0 |  |  |  | 50 |  |  |  |  | 500 |  |  | 800 |  |
|  | Rekonstrukcija nerazvrstanih cesta – konzultantske usluge | 15.000,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kapitalni projekt K100005 Vodovodna mreža Općine Starigrad | 50.000,00 |  | 12.500,00 | Pripremljenost planirane projektne dokumentacije % - opskrbljenost građana vodom | 50 |  |  |  | 60 |  |  |  | 70 |  |  |  | 100 |  |
|  | Projektne dokumentacije za vodovodnu mrežu | 50.000,00 |  | 12.500,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kapitalni projekt K100006 Plaža Jaz Kulina | 250.000,00 |  | 9.300,00 | Uređenje plaže Jaz u % - povećanje kvalitete turističke ponude | 85 |  |  |  | 90 |  |  |  |  | 95 |  |  | 100 |  |
|  | Projektna dokumentacija | 50.000,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Plaža Jaz Kulina radovi | 200.000,00 |  | 9.300,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kapitalni projekt K100008 Središnji obalni pojas | 50.000,00 |  | 0,00 | Provođenje projekta u % - povećanje kvalitete komunalne infrastrukture i turističke ponude | 0 |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 10 |  |  | 20 |  |
|  | Središnji obalni pojas | 50.000,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kapitalni projekt K100009 Sustav kanalizacije i pročišćavanja | 100.000,00 |  | 48.437,50 | Pokrivenost kanalizacijom % - priključenje građana na kanalizacijsku mrežu | 5 |  | 10 |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  | 15 |  |
|  | Projektna dokumentacija Sustav kanalizacije i pročišćavanja | 100.000,00 |  | 48.437,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kapitalni projekt K10011 Sanacija ulica 112. Brigade, 164. Brigade i Jose Dokoza | 25.000,00 |  | 0,00 | Provođenje projekta u % - sanirane ulice | 10 |  | 30 |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  | 100 |
|  | Projektna dokumentacija | 25.000,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kapitalni projekt K100012 Dječje igralište na području Brđani | 300.000,00 |  | 0,00 | Provođenje projekta u % - izgrađeno igralište | 20 |  | 100 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |
|  | Izgradnja dječjeg igrališta | 300.000,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kapitalni projekt K100014 Izrada projektnih dokumentacija za buduće projekte | 100.000,00 |  | 0,00 | Broj izrađenih novih projektnih dokumentacija | 0 |  | 2 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 |
|  | Projektne dokumentacije | 100.000,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Program: Prostorno i urbanističko planiranje |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kapitalni projekt K100001 Prostorno planska dokumentacija | 400.000,00 |  | 123.000,00 | Broj izrađenih dokumenta – zadovoljavajuća pokrivenost područja prostornom dokumentacijom | 4 |  | 5 |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |
|  | Prostorno planska i projektna dokumentacija | 400.000,00 |  | 123.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Program: Otkup zemljišta |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kapitalni projekt K100001 Otkup zemljišta | 150.000,00 |  | 0,00 | Otkupljeno zemljište u m2 | 0 |  |  |  | Ovisno o potrebi i budućim projektima |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Otkup zemljišta za općinske potrebe | 150.000,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | UKUPNO | 3.358.500,00 |  | 253.600,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |