REPUBLIKA HRVATSKA

ZADARSKA ŽUPANIJA

OPĆINA STARIGRAD

Općinsko vijeće

KLASA: 400-01/20-01/11

URBROJ: 2198-9-1-22-4

Starigrad Paklenica, 24. ožujka 2022. godine

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07,125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20) članka 74. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne Novine“  br. 68/18, 110/18 i 32/20), te članka 30. Statuta Općine Starigrad ("Službeni glasnik  Zadarske županije" br. 3/18, 8/18, 3/20 i 3/21) Općinsko vijeće Općine Starigrad na svojoj 6. sjednici održanoj 24. ožujka 2022. godine, donijelo je

Odluku o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja

komunalne infrastrukture na području Općine Starigrad za 2021. godinu

Članak 1.

Ovom odlukom usvaja se Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Starigrad za 2021. godinu (dalje: Program). Program je donesen na 23. sjednici Općinskog vijeća 26. studenoga 2020. godine, I. (prve) izmjene i dopune Programa donesene su na 3. sjednici Općinskog vijeća 10. rujna 2021. godine, a II. (druge) izmjene i dopune Programa donesene su na 4. sjednici Općinskog vijeća 30. studenoga 2021. godine.

Članak 2.

Sredstva za Program održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Starigrad u Proračunu Općine Starigrad za 2021. godinu predviđena su u ukupnom iznosu od 5.895.000,00 kn, potom I. Izmjenama i dopunama povećana na iznos od 6.390.000,00 kn, II. izmjenama i dopunama povećana na iznos od 6.720.000,00 kn, a izvršena su u iznosu od 6.216.464,42 kn.

Za ostvarivanje ovog programa predviđena su i izvršena sredstva iz sljedećih izvora:

| Vrsta prihoda | Plan | I. izmjene i dopune | II. izmjene i dopune | Izvršenje |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Prihod od komunalne naknade | 800.000,00 kn | 900.000,00 kn | 750.000,00 kn | 748.724,78 kn |
| Prihod od komunalnog doprinosa | 1.600.000,00 kn | 1.700.000,00 kn | 1.850.000,00 kn | 1.565.425,39 kn |
| Naknade od koncesija | 400.000,00 kn | 400.000,00 kn | 0,00 kn | 0,00 kn |
| Naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru | 50.000,00 kn | 50.000,00 kn | 50.000,00 kn | 43.596,38 kn |
| Ostali prihodi proračuna: Prihodi od poreza, ostali opći prihodi i primici, prihodi od financijske i nefinancijske imovine, višak prihoda iz prethodne godine i kapitalne pomoći iz županijskog i državnog proračuna | 3.045.000,00 kn | 3.340.000,00 kn | 4.070.000,00 kn | 3.858.717,87 kn |
| Ukupno | 5.895.000,00 kn | 6.390.000,00 kn | 6.720.000,00 kn | 6.216.464,42 kn |

Izvješće o izvršenju programa prikazano je u tablici kako slijedi:

| Održavanje komunalne infrastrukture |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Održavanje javne rasvjete | Plan | I. izmjene i dopune | II. izmjene i dopune | Izvršenje |
| Električna energija za javnu rasvjetu | 300.000,00 | 300.000,00 | 350.000,00 | 331.688,21 |
| Održavanje javne rasvjete | 600.000,00 | 965.000,00 | 1.045.000,00 | 933.272,36 |
| Održavanje nerazvrstanih cesta |  |  |  |  |
| Održavanje i sanacija nerazvrstanih cesta | 200.000,00 | 200.000,00 | 250.000,00 | 249.438,48 |
| Održavanje i uređenje javnih površina |  |  |  |  |
| Održavanje javnih površina | 500.000,00 | 550.000,00 | 700.000,00 | 699.176,84 |
| Krupni otpad | 400.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | 339.727,50 |
| Usluge tekućeg i investicijskog održavanja igrališta | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 12.438,20 |
| Usluge čišćenja i uređenja javnih površina | 750.000,00 | 750.000,00 | 750.000,00 | 749.422,50 |
| Održavanje groblja |  |  |  |  |
| Održavanje groblja u Tribnju | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 3.397,90 |
| Održavanje Novog groblja u Starigradu | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 27.633,89 |
| Deratizacija i dezinsekcija |  |  |  |  |
| Deratizacija i dezinsekcija | 85.000,00 | 85.000,00 | 85.000,00 | 82.333,88 |
| Održavanje deponija otpada |  |  |  |  |
| Usluge održavanja deponija otpada | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 13.535,60 |
| Održavanje plaža i obalnog pojasa |  |  |  |  |
| Tekuće i investicijsko održavanje plaža | 150.000,00 | 700.000,00 | 700.000,00 | 691.001,87 |
| Uređenje i sanacija obalnog pojasa | 100.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 222.041,34 |
| Sanacija i asfaltiranje nerazvrstanih cesta |  |  |  |  |
| Sanacija i asfaltiranje nerazvrstanih cesta | 2.500.000,00 | 1.900.000,00 | 1.900.000,00 | 1.800.588,19 |
| Usluge stručnog nadzora nad radovima | 75.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 | 54.017,66 |
| Veterinarsko higijeničarski poslovi |  |  |  |  |
| Veteriarsko higijeničarski poslovi | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 6.750,00 |
| UKUPNO: | 5.895.000,00 | 6.390.000,00 | 6.720.000,00 | 6.216.464,42 |

Članak 3.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenom glasniku Zadarske županije."

Predsjednik

Marko Marasović, dipl. ing. građ.