REPUBLIKA HRVATSKA

ZADARSKA ŽUPANIJA

OPĆINA STARIGRAD

Općinsko vijeće

KLASA: 400-01/21-01/08

URBROJ: 2198-9-1-23-4

Starigrad Paklenica, 31. ožujka 2023. godine

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07,125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20) članka 74. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne Novine“  br. 68/18, 110/18 i 32/20), te članka 30. Statuta Općine Starigrad ("Službeni glasnik  Zadarske županije" br. 3/18, 8/18, 3/20 i 3/21) Općinsko vijeće Općine Starigrad na svojoj 11. sjednici održanoj 31. ožujka 2023. godine, donijelo je

Odluku o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja

komunalne infrastrukture na području Općine Starigrad za 2022. godinu

Članak 1.

Ovom odlukom usvaja se Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Starigrad za 2022. godinu (dalje: Program). Program je donesen na 4. sjednici Općinskog vijeća 30. studenoga 2021. godine, I. (prve) izmjene i dopune Programa donesene su na 7. sjednici Općinskog vijeća 15. lipnja 2022. godine, a II. (druge) izmjene i dopune Programa donesene su na 9. sjednici Općinskog vijeća 17. studenoga 2022. godine.

Članak 2.

Sredstva za Program održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Starigrad u Proračunu Općine Starigrad za 2022. godinu predviđena su u ukupnom iznosu od 4.330.000,00 kn, potom I. Izmjenama i dopunama povećana na iznos od 5.240.000,00 kn, II. izmjenama i dopunama povećana na iznos od 5.820.000,00 kn, a izvršena su u iznosu od 4.334.827,10 kn.

Za ostvarivanje ovog programa predviđena su i izvršena sredstva iz sljedećih izvora:

| Vrsta prihoda | Plan | I. izmjene i dopune | II. izmjene i dopune | Izvršenje |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Prihod od komunalne naknade | 750.000,00 kn | 750.000,00 kn | 750.000,00 kn | 678.280,97 kn |
| Prihod od komunalnog doprinosa | 1.950.000,00 kn | 2.450.000,00 kn | 2.150.000,00 kn | 1.885.181,09 kn |
| Naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru | 50.000,00 kn | 50.000,00 kn | 50.000,00 kn | 23.893,00 kn |
| Ostali prihodi proračuna: Prihodi od poreza, ostali prihodi za posebne namjene, prihodi od financijske i nefinancijske imovine, ostali opći prihodi i primici i višak prihoda iz prethodnih godina | 1.580.000,00 kn | 1.990.000,00 kn | 2.870.000,00 kn | 1.747.472,04 kn |
| Ukupno | 4.330.000,00 kn | 5.240.000,00 kn | 5.820.000,00 kn | 4.334.827,10 kn |

Izvješće o izvršenju programa prikazano je u tablici kako slijedi:

| Održavanje komunalne infrastrukture |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Održavanje javne rasvjete | Plan | I. izmjene i dopune | II. izmjene i dopune | Izvršenje |
| Električna energija za javnu rasvjetu | 300.000,00 | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 | 611.014,94 |
| Održavanje javne rasvjete | 475.000,00 | 575.000,00 | 575.000,00 | 337.622,76 |
| Održavanje nerazvrstanih cesta |  |  |  |  |
| Održavanje i sanacija nerazvrstanih cesta | 200.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | 248.188,09 |
| Održavanje i uređenje javnih površina |  |  |  |  |
| Održavanje javnih površina | 400.000,00 | 400.000,00 | 600.000,00 | 395.100,35 |
| Usluge tekućeg i investicijskog održavanja igrališta | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| Održavanje groblja |  |  |  |  |
| Održavanje grobalja na području OS | 50.000,00 | 50.000,00 | 200.000,00 | 152.828,66 |
| Održavanje Novog groblja u Starigradu | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Deratizacija i dezinsekcija |  |  |  |  |
| Deratizacija i dezinsekcija | 85.000,00 | 85.000,00 | 85.000,00 | 82.736,26 |
| Održavanje deponija otpada |  |  |  |  |
| Usluge održavanja deponija otpada | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| Održavanje plaža i obalnog pojasa |  |  |  |  |
| Tekuće i investicijsko održavanje plaža | 485.000,00 | 180.000,00 | 410.000,00 | 237.186,75 |
| Uređenje i sanacija obalnog pojasa | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 83.191,29 |
| Sanacija i asfaltiranje nerazvrstanih cesta |  |  |  |  |
| Sanacija i asfaltiranje nerazvrstanih cesta | 650.000,00 | 650.000,00 | 650.000,00 | 619.465,00 |
| Usluge stručnog nadzora nad radovima | 20.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 28.089,98 |
| Veterinarsko higijeničarski poslovi |  |  |  |  |
| Veteriarsko higijeničarski poslovi | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 66,25 |
| Održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima |  |  |  |  |
| Održavanje javnih površina | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 199.989,33 |
| Održavanje čistoće javnih površina |  |  |  |  |
| Krupni otpad | 400.000,00 | 400.000,00 | 450.000,00 | 443.210,00 |
| Usluge čišćenja i uređenja javnih površina | 750.000,00 | 850.000,00 | 850.000,00 | 826.147,50 |
| Prigodno ukrašavanje naselja |  |  |  |  |
| Postavljanje i uklanjanje ukrasa | 25.000,00 | 30.000,00 | 80.000,00 | 69.989,94 |
| UKUPNO: | 4.330.000,00 | 5.240.000,00 | 5.820.000,00 | 4.334.827,10 |

Članak 3.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenom glasniku Zadarske županije."

Predsjednik

Marko Marasović, dipl. ing. građ.