REPUBLIKA HRVATSKA

ZADARSKA ŽUPANIJA

OPĆINA STARIGRAD

Općinsko vijeće

KLASA: 400-03/22-01/03

URBROJ: 2198-9-1-24-3

Starigrad Paklenica, 13. ožujka 2024. godine

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07,125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20) članka 74. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne Novine“  broj 68/18, 110/18 i 32/20), te članka 30. Statuta Općine Starigrad ("Službeni glasnik  Zadarske županije" broj 3/18, 8/18, 3/20, 3/21 i 20/23) Općinsko vijeće Općine Starigrad na svojoj 18. sjednici održanoj 13. ožujka 2024. godine, donijelo je

Odluku o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja

komunalne infrastrukture na području Općine Starigrad za 2023. godinu

Članak 1.

Ovom odlukom usvaja se Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Starigrad za 2023. godinu (dalje: Program). Program je donesen na 9. sjednici Općinskog vijeća 17. studenoga 2022. godine, a I. (prve) izmjene i dopune Programa donesene su na 16. sjednici Općinskog vijeća 30. studenoga 2023. godine.

Članak 2.

Sredstva za Program održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Starigrad u Proračunu Općine Starigrad za 2023. godinu predviđena su u ukupnom iznosu od 879.287,00 EUR, potom I. Izmjenama i dopunama povećana na iznos od 1.026.287,00 EUR, a izvršena su u iznosu od 717.986,94 EUR.

Za ostvarivanje ovog programa predviđena su i izvršena sredstva iz sljedećih izvora:

| Vrsta prihoda | Plan | I. izmjene i dopune | Izvršenje |
| --- | --- | --- | --- |
| Prihod od komunalne naknade | 99.543,00 EUR | 99.543,00 EUR | 68.704,47 EUR |
| Prihod od komunalnog doprinosa | 258.810,00 EUR | 152.631,00 EUR | 144.934,29 EUR |
| Naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru | 6.636,00 EUR | 2.636,00 EUR | 947,07 EUR |
| Ostali prihodi proračuna: Prihodi od poreza, ostali prihodi za posebne namjene, prihodi od financijske i nefinancijske imovine, ostali opći prihodi i primici, višak prihoda iz prethodnih godina, kapitalne pomoći iz državnog proračuna | 514.298,00 EUR | 771.477,00 EUR | 503.401,11 EUR |
| Ukupno | 879.287,00 EUR | 1.026.287,00 EUR | 717.986,94 EUR |

Izvješće o izvršenju programa prikazano je u tablici kako slijedi:

| Održavanje komunalne infrastrukture |
| --- |
| Održavanje javne rasvjete | Plan | I. izmjene i dopune | Izvršenje |
| Električna energija za javnu rasvjetu | 119.450,00 | 119.450,00 | 66.483,50 |
| Održavanje javne rasvjete | 79.634,00 | 79.634,00 | 55.910,61 |
| Održavanje nerazvrstanih cesta |
| Održavanje i sanacija nerazvrstanih cesta | 66.362,00 | 66.362,00 | 32.049,64 |
| Održavanje i uređenje javnih površina |
| Održavanje javnih površina | 72.998,00 | 72.998,00 | 60.307,33 |
| Usluge tekućeg i investicijskog održavanja igrališta | 6.636,00 | 6.636,00 | 3.070,16 |
| Održavanje groblja |
| Održavanje grobalja na području OS | 19.908,00 | 24.908,00 | 22.449,83 |
| Deratizacija i dezinsekcija |
| Deratizacija i dezinsekcija | 13.272,00 | 13.272,00 | 11.809,06 |
| Održavanje deponija otpada |
| Usluge održavanja deponija otpada | 6.636,00 | 6.636,00 | 0,00 |
| Održavanje plaža i obalnog pojasa |
| Tekuće i investicijsko održavanje plaža | 40.480,00 | 40.480,00 | 8.908,19 |
| Uređenje i sanacija obalnog pojasa | 13.272,00 | 63.272,00 | 3.001,89 |
| Sanacija i asfaltiranje nerazvrstanih cesta |
| Sanacija i asfaltiranje nerazvrstanih cesta | 205.720,00 | 205.720,00 | 175.695,82 |
| Usluge stručnog nadzora nad radovima | 6.636,00 | 6.636,00 | 5.270,87 |
| Veterinarsko higijeničarski poslovi |
| Veterinarsko higijeničarski poslovi | 2.654,00 | 2.654,00 | 0,00 |
| Održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima |
| Održavanje javnih površina | 26.545,00 | 26.545,00 | 8.397,14 |
| Održavanje čistoće javnih površina |
| Krupni otpad | 59.725,00 | 72.725,00 | 65.832,18 |
| Usluge čišćenja i uređenja javnih površina | 132.723,00 | 202.723,00 | 189.445,18 |
| Prigodno ukrašavanje naselja |
| Postavljanje i uklanjanje ukrasa | 6.636,00 | 15.636,00 | 11.355,54 |
| UKUPNO: | 879.287,00 | 1.026.287,00 | 717.986,94 |

Obrazloženje za značajnija odstupanja ostvarenih rashoda u odnosu na planirana:

Održavanje javne rasvjete – zbog prošlogodišnjeg velikog poskupljenja cijene električne energije za 2023. godinu su planirana znatno veća sredstva te nisu ostvarena u planiranom iznosu zbog smanjenih iznosa računa za električnu energiju sukladno Uredbi Vlade RH o otklanjanju poremećaja na domaćem tržištu energije.

Održavanje nerazvrstanih cesta – izvršenje je odrađeno u skladu sa potrebama mjera i radnji koje se obavljaju tijekom cijele godine na nerazvrstanim cestama s obzirom da se i kroz sanaciju i asfaltiranje nerazvrstanih cesta odradilo sređivanje novih km nerazvrstanih cesta.

Održavanje deponija otpada – nije bilo izvršenja s obzirom da su u prethodnoj godini odrađene potrebne radnje na saniranom odlagalištu otpada, te se kroz program zaštita okoliša odrađuje potrebni monitoring.

Održavanje plaža i obalnog pojasa – izmjenama i dopunama proračuna predviđena su znatno veća sredstva za navedenu aktivnost s obzirom na prirodne nepogode i nevremena uslijed čega je došlo da narušavanja mula i ostalih objekata obalnog pojasa i u skladu sa dinamikom odrađivanja radova nije dovršeno u izvještajnom razdoblju pa nije ni fakturirano.

Održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima – navedeni rashodi su ostvareni u manjem iznosu od planiranog s obzirom na održavanje javnih površina kroz druge programe održavanja javnih površina, a Hrvatske ceste su kroz svoj financijski plan u izvještajnom razdoblju odrađivale i financirale izgradnju novih km nogostupa kroz područje Općine Starigrad.

Članak 3.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenom glasniku Zadarske županije."

PREDSJEDNIK

Marko Marasović