REPUBLIKA HRVATSKA

ZADARSKA ŽUPANIJA

OPĆINA STARIGRAD

Općinsko vijeće

KLASA: 400-03/23-01/01

URBROJ: 2198-9-1-25-4

Starigrad Paklenica, 4. travnja 2025. godine

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07,125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20), članka 74. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne Novine“  broj 68/18, 110/18, 32/20 i 145/24), te članka 30. Statuta Općine Starigrad ("Službeni glasnik  Zadarske županije" broj 3/18, 8/18, 3/20, 3/21 i 20/23) Općinsko vijeće Općine Starigrad na svojoj 26. sjednici održanoj 4. travnja 2025. godine, donijelo je

Odluku o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja

komunalne infrastrukture na području Općine Starigrad za 2024. godinu

Članak 1.

Ovom odlukom usvaja se Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Starigrad za 2024. godinu (dalje: Program). Program je donesen na 16. sjednici Općinskog vijeća 30. studenoga 2023. godine, I. (prve) izmjene i dopune Programa donesene su na 22. sjednici Općinskog vijeća 06. rujna 2024. godine, a II. (druge) izmjene i dopune Programa donesene su na 24. sjednici Općinskog vijeća 19. prosinca 2024. godine.

Članak 2.

Sredstva za Program održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Starigrad u Proračunu Općine Starigrad za 2024. godinu predviđena su u ukupnom iznosu od 1.133.500,00 EUR, I. Izmjenama i dopunama smanjena na iznos od 984.500,00 EUR, potom II. izmjenama i dopunama povećana na iznos od 1.019.500,00 EUR, a izvršena su u iznosu od 750.903,32 EUR.

Za ostvarivanje ovog programa predviđena su i izvršena sredstva iz sljedećih izvora:

| Vrsta prihoda | Plan | I. izmjene i dopune | II. izmjene i dopune | Izvršenje |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Prihod od komunalne naknade | 130.000,00 EUR | 130.000,00 EUR | 130.000,00 EUR | 104.659,91 EUR |
| Prihod od komunalnog doprinosa | 200.000,00 EUR | 265.000,00 EUR | 295.000,00 EUR | 261.091,90 EUR |
| Naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru | 5.000,00 EUR | 5.000,00 EUR | 5.000,00 EUR | 0,00 EUR |
| Ostali prihodi proračuna: prihodi od poreza, ostali prihodi za posebne namjene, prihodi od financijske i nefinancijske imovine, višak prihoda iz prethodnih godina | 798.500,00 EUR | 584.500,00 EUR | 589.500,00 EUR | 385.151,51 EUR |
| Ukupno | 1.133.500,00 EUR | 984.500,00 EUR | 1.019.500,00 EUR | 750.903,32 EUR |

Izvješće o izvršenju programa prikazano je u tablici kako slijedi:

| Održavanje komunalne infrastrukture |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Održavanje javne rasvjete | Plan | I. izmjene i dopune | II. izmjene i dopune | Izvršenje |
| Električna energija za javnu rasvjetu | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 54.096,59 |
| Održavanje javne rasvjete | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 66.224,61 |
| Održavanje nerazvrstanih cesta |  |  |  |  |
| Održavanje i sanacija nerazvrstanih cesta | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 29.190,23 |
| Održavanje i uređenje javnih površina |  |  |  |  |
| Održavanje javnih površina | 80.000,00 | 85.000,00 | 115.000,00 | 97.418,05 |
| Usluge tekućeg i investicijskog održavanja igrališta | 7.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 13.273,66 |
| Održavanje groblja |  |  |  |  |
| Održavanje grobalja na području OS | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 29.556,60 |
| Deratizacija i dezinsekcija |  |  |  |  |
| Deratizacija i dezinsekcija | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 12.409,06 |
| Održavanje deponija otpada |  |  |  |  |
| Usluge održavanja deponija otpada | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 6.271,12 |
| Održavanje plaža i obalnog pojasa |  |  |  |  |
| Tekuće i investicijsko održavanje plaža | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 37.099,05 |
| Uređenje i sanacija obalnog pojasa | 125.000,00 | 125.000,00 | 110.000,00 | 23.376,88 |
| Sanacija i asfaltiranje nerazvrstanih cesta |  |  |  |  |
| Sanacija i asfaltiranje nerazvrstanih cesta | 210.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 14.440,28 |
| Usluge stručnog nadzora nad radovima | 8.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 103,90 |
| Veterinarsko higijeničarski poslovi |  |  |  |  |
| Veterinarsko higijeničarski poslovi | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 4,39 |
| Održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima |  |  |  |  |
| Održavanje javnih površina | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 11.386,25 |
| Održavanje čistoće javnih površina |  |  |  |  |
| Krupni otpad | 70.00000 | 80.000,00 | 100.000,00 | 92.150,64 |
| Usluge čišćenja i uređenja javnih površina | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 249.927,02 |
| Prigodno ukrašavanje naselja |  |  |  |  |
| Postavljanje i uklanjanje ukrasa | 10.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 13.974,99 |
| UKUPNO: | 1.133.500,00 | 984.500,00 | 1.019.500,00 | 750.903,32 |

Obrazloženje za značajnija odstupanja ostvarenih rashoda u odnosu na planirana:

Električna energija za javnu rasvjetu – zbog velikog poskupljenja cijene električne energije za 2024. godinu su planirana veća sredstva te nisu ostvarena u planiranom iznosu zbog smanjenih iznosa računa za električnu energiju sukladno Uredbi Vlade RH o otklanjanju poremećaja na domaćem tržištu energije.

Održavanje nerazvrstanih cesta – izvršenje je odrađeno u skladu sa potrebama mjera i radnji koje se obavljaju tijekom cijele godine na nerazvrstanim cestama.

Uređenje i sanacija obalnog pojasa – u 2024. godini predviđena su znatno veća sredstva za navedenu aktivnost s obzirom na prirodne nepogode i nevremena prethodnih godina uslijed čega je došlo da narušavanja mula i ostalih objekata obalnog pojasa i u skladu sa dinamikom planiranja radova nije odrađeno u izvještajnom razdoblju, ali su planirana sredstva za naredno razdoblje.

Sanacija i asflatiranje nerazvrstanih cesta – u 2024. godini odrađen je završetak radova iz prethodne godine, ali nije započeta nova faza već će biti u narednoj godini nakon provođenja postupka javne nabave.

Održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima – navedeni rashodi su ostvareni u manjem iznosu od planiranog s obzirom na održavanje javnih površina kroz druge programe održavanja javnih površina.

Članak 3.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenom glasniku Općine Starigrad."

PREDSJEDNIK

Marko Marasović