              [image: image1.wmf]  

REPUBLIKA HRVATSKA

 ZADARSKA ŽUPANIJA

   OPĆINA STARIGRAD

       Općinsko vijeće   

KLASA: 400-03/24-01/02
URBROJ: 2198-9-1-26-3
Starigrad Paklenica, 26. ožujka 2026. godine

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07,125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20), članka 71. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne Novine“ broj 68/18, 110/18, 32/20 i 145/24),  te članka  30. Statuta Općine Starigrad ("Službeni glasnik  Zadarske županije" broj 3/18, 8/18, 3/20, 3/21 i 20/23) Općinsko vijeće Općine Starigrad na svojoj 6. sjednici održanoj 26. ožujka 2026. godine, donosi 

Odluku o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa građenja

 komunalne infrastrukture na području Općine Starigrad za 2025. godinu

Članak 1. 
Ovom odlukom usvaja se Izvješće o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture na području Općine Starigrad za 2025. godinu (dalje: Program). Program je donesen na 23. sjednici Općinskog vijeća 29. studenoga 2024. godine, I. (prve) izmjene i dopune Programa donesene su na 4. sjednici Općinskog vijeća 12. prosinca 2025. godine.
Članak 2.
Sredstva za Program građenja komunalne infrastrukture na području Općine Starigrad u Proračunu Općine Starigrad za 2025. godinu predviđena su u ukupnom iznosu od 1.562.600,00 EUR, potom I. Izmjenama i dopunama smanjena na iznos od 1.277.600,00 EUR, a izvršena su u iznosu od 789.210,82 EUR. 
Za ostvarivanje ovog programa predviđena su i izvršena sredstva iz sljedećih izvora:
	Vrsta prihoda:
	Plan 
	I. izmjene i dopune 
	Izvršenje 

	Pomoći iz županijskog i državnog proračuna i EU i FZOEU
	590.000,00
	335.000,00
	214.075,00

	Prihodi od komunalnog doprinosa
	100.000,00
	90.000,00
	0,00

	Prihodi za posebne namjene
	23.600,00
	23.600,00
	0,00

	Prihodi od financijske i nefinancijske imovine
	0,00
	0,00
	0,00

	Ostalih prihodi od prodaje nefin. imovine
	50.000,00
	50.000,00
	0,00

	Prihodi od poreza
	92.000,00
	97.000,00
	15.775,00

	Ostali opći prihodi i primici
	50.000,00
	15.000,00
	0,00

	Višak prihoda iz prethodnih godina
	457.000,00
	457.000,00
	349.360,82

	Prihodi od prodaje građevinskog zemljišta
	200.000,00
	210.000,00
	210.000,00

	Ukupno
	1.562.600,00
	1.277.600,00
	789.210,82


Izvješće o Izvršenju Programa prikazano je u tablici kako slijedi:
	Program građenja komunalne infrastrukture

	
	Plan
	I. izmjene i dopune
	Izvršenje

	Novo groblje u Starigradu

	Radovi na Novom groblju u Starigradu
	100.000,00
	55.000,00
	0,00

	Groblje Seline

	Radovi groblje i mrtvačnica Seline
	80.000,00
	80.000,00
	9.075,00

	Usluge stručnog nadzora i zaštite na radu
	2.000,00
	2.000,00
	0,00

	Izgradnja javne rasvjete

	Izgradnja javne rasvjete 
	100.000,00
	100.000,00
	20.713,96

	Plaža Jaz Kulina

	Projektna dokumentacija
	23.600,00
	23.600,00
	0,00

	Središnji obalni pojas

	Središnji obalni pojas radovi
	980.000,00
	790.000,00
	738.646,86

	Usluge stručnog nadzora
	20.000,00
	25.000,00
	15.775,00

	Izrada projektnih dokumentacija za buduće projekte

	Izrada projektne dokumentacije
	15.000,00
	15.000,00
	5.000,00

	Ugostiteljsko turistička zona Pod Bucića Podi

	Projektna dokumentacija
	50.000,00
	50.000,00
	0,00

	Reciklažno dvorište

	Radovi
	50.000,00
	10.000,00
	0,00

	Projektna dokumentacija
	32.000,00
	17.000,00
	0,00

	Groblje Tribanj

	Projektna dokumentacija
	20.000,00
	20.000,00
	0,00

	Objekti javne namjene na području Općine Starigrad

	Objekti javne namjene
	70.000,00
	70.000,00
	0,00

	Otkup zemljišta

	Otkup zemljišta 
	20.000,00
	20.000,00
	0,00

	UKUPNO:
	1.562.600,00
	1.277.600,00
	789.210,82


Obrazloženje za značajnija odstupanja ostvarenih rashoda u odnosu na planirana: 

Novo groblje u Starigradu – Nisu ostvareni rashodi za nove radnje na Novom groblje, samo se kroz program održavanja groblja radilo na održavanju postojećeg stanja, dok će se novi radovi odviti u narednom razdoblju.
Groblje Seline – Odrađene su aktivnosti na nabavki opreme za mrtvačnicu dok dodatna ulaganja nisu ostvarena u ovom razdoblju.
Izgradnja javne rasvjete – Nisu ostvareni značajniji rashodi iz razloga što se radilo na održavanju postojeće javne rasvjete kroz program održavanja javne rasvjete, a nova javna rasvjeta odrađena je u jednoj ulici – Ulici Alojzija Stepinca.
Plaža Jaz Kulina – navedenim projektom uređena je i opremljena navedena plaža, a u planu je izrada projektne dokumentacije za daljnje uređenje, no isto nije odrađeno već je planiranom proračunom za iduću godinu radi mogućnosti pronalaska dodatnih izvora financiranja prijavama na javne pozive.
Izrada projektnih dokumentacija za buduće projekte – nisu ostvareni značajniji rashodi već samo rashodi za projektnu dokumentaciju uređenja okoliša Interpretacijskog centra mora.
Ugostiteljsko turistička zona Pod Bucića Podi – za navedeni projekt započete su projektne dokumentacije za EKI i javnu rasvjetu, vodnogospodarsku infrastrukturu i prometnu infrastrukturu u obuhvatu UPU Pod Bucića Podi, no u izvještajnom razdoblju nije fakturirano ništa, već će biti u narednom razdoblju. 
Groblje Tribanj – Nisu ostvareni rashodi za projektnu dokumentaciju za Groblje Tribanj, već će biti u narednom razdoblju. Kroz program održavanja groblja radilo se na održavanju postojećeg stanja.
Objekti javne namjene na području Općine Starigrad – nisu ostvareni rashodi, pa su daljnji objekti javne namjene planirani u narednom razdoblju.
Otkup zemljišta – nije postojala potreba za otkupom zemljišta stoga nisu ostvareni rashodi.
Članak 3.
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenom glasniku Općine Starigrad."
PREDSJEDNIK
                                                                                             Marko Marasović
