            [image: image1.wmf]  

REPUBLIKA HRVATSKA

 ZADARSKA ŽUPANIJA

   OPĆINA STARIGRAD

      Općinsko vijeće   

KLASA: 400-03/24-01/03
URBROJ: 2198-9-1-26-4
Starigrad Paklenica, 26. ožujka 2026. godine
Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07,125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20), članka 74. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne Novine“  broj 68/18, 110/18, 32/20 i 145/24), te članka 30. Statuta Općine Starigrad ("Službeni glasnik  Zadarske županije" broj 3/18, 8/18, 3/20, 3/21 i 20/23) Općinsko vijeće Općine Starigrad na svojoj 6. sjednici održanoj 26. ožujka 2026. godine, donijelo je
Odluku o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja 
komunalne infrastrukture na području Općine Starigrad za 2025. godinu

Članak 1.
Ovom odlukom usvaja se Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Starigrad za 2025. godinu (dalje: Program). Program je donesen na 23. sjednici Općinskog vijeća 29. studenoga 2024. godine, I. (prve) izmjene i dopune Programa donesene su na 26. sjednici Općinskog vijeća 04. travnja 2025. godine, a II. (druge) izmjene i dopune Programa donesene su na 4. sjednici Općinskog vijeća 12. prosinca 2025. godine.
Članak 2.

Sredstva za Program održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Starigrad u Proračunu Općine Starigrad za 2025. godinu predviđena su u ukupnom iznosu od 1.181.000,00 EUR, I. Izmjenama i dopunama povećana na iznos od 1.276.000,00 EUR, potom II. izmjenama i dopunama povećana na iznos od 1.516.050,00 EUR, a izvršena su u iznosu od 1.010.202,90 EUR.
Za ostvarivanje ovog programa predviđena su i izvršena sredstva iz sljedećih izvora:
	Vrsta prihoda 
	Plan 
	I. izmjene i dopune
	II. izmjene i dopune
	Izvršenje

	Prihod od komunalne naknade
	150.000,00
	150.000,00
	150.000,00
	95.981,96

	Prihod od komunalnog doprinosa
	200.000,00
	200.000,00
	360.000,00
	235.518,39

	Naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru
	5.000,00
	5.000,00
	5.000,00
	0,00

	Ostali prihodi proračuna: prihodi od poreza, ostali prihodi za posebne namjene, prihodi od financijske i nefinancijske imovine, višak prihoda iz prethodnih godina, kapitalne pomoći iz državnog proračuna
	826.000,00
	921.000,00
	1.001.050,00
	678.702,55

	Ukupno 
	1.181.000,00
	1.276.000,00
	1.516.050,00
	1.010.202,90


Izvješće o izvršenju programa prikazano je u tablici kako slijedi:
	Održavanje komunalne infrastrukture

	Održavanje javne rasvjete
	Plan
	I. izmjene i dopune
	II. izmjene i dopune
	Izvršenje

	Električna energija za javnu rasvjetu
	120.000,00
	120.000,00
	120.000,00
	56.783,54

	Održavanje javne rasvjete
	80.000,00
	80.000,00
	140.000,00
	84.041,17

	Održavanje nerazvrstanih cesta

	Održavanje i sanacija nerazvrstanih cesta
	50.000,00
	50.000,00
	50.000,00
	25.784,02

	Održavanje i uređenje javnih površina

	Održavanje javnih površina
	100.000,00
	100.000,00
	145.000,00
	110.465,99

	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja igrališta
	20.000,00
	20.000,00
	20.000,00
	4.352,26

	Održavanje groblja

	Održavanje grobalja na području OS
	35.000,00
	60.000,00
	115.000,00
	66.343,74

	Deratizacija i dezinsekcija

	Deratizacija i dezinsekcija
	14.000,00
	14.000,00
	17.000,00
	13.159,05

	Održavanje deponija otpada

	Usluge održavanja deponija otpada
	7.000,00
	7.000,00
	7.000,00
	998,29

	Održavanje plaža i obalnog pojasa

	Tekuće i investicijsko održavanje plaža
	40.000,00
	40.000,00
	40.000,00
	1.593,75

	Uređenje i sanacija obalnog pojasa
	130.000,00
	130.000,00
	130.000,00
	62.123,74

	Sanacija i asfaltiranje nerazvrstanih cesta 

	Sanacija i asfaltiranje nerazvrstanih cesta
	200.000,00
	200.000,00
	200.000,00
	135.138,64

	Usluge stručnog nadzora nad radovima
	7.500,00
	7.500,00
	7.500,00
	0,00

	Veterinarsko higijeničarski poslovi

	Veterinarsko higijeničarski poslovi
	2.500,00
	2.500,00
	4.500,00
	4.061,30

	Održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima

	Održavanje javnih površina
	30.000,00
	30.000,00
	30.000,00
	13.931,45

	Održavanje čistoće javnih površina

	Krupni otpad
	85.000,00
	85.000,00
	120.000,00
	103.109,45

	Usluge čišćenja i uređenja javnih površina
	250.000,00
	320.000,00
	360.050,00
	319.891,51

	Prigodno ukrašavanje naselja

	Postavljanje i uklanjanje ukrasa
	10.000,00
	10.000,00
	10.000,00
	8.425,00

	UKUPNO:
	1.181.000,00
	1.276.000,00
	1.516.050,00
	1.010.202,90


Obrazloženje za značajnija odstupanja ostvarenih rashoda u odnosu na planirana: 

Električna energija za javnu rasvjetu – zbog velikog poskupljenja cijena električne energije za 2025. godinu su planirana veća sredstva te nisu ostvarena u planiranom iznosu zbog smanjenih iznosa računa za električnu energiju sukladno Uredbi Vlade RH o otklanjanju poremećaja na domaćem tržištu energije.
Održavanje nerazvrstanih cesta – izvršenje je odrađeno u skladu sa potrebama mjera i radnji koje se obavljaju tijekom cijele godine na nerazvrstanim cestama.
Održavanje grobalja na području OS – Nesrazmjer u odnosu na planirana sredstva odnosi se na činjenicu kako se od 2025. godine održava i groblje u Selinama.
Održavanje deponija otpada – U 2025. nije postojala veća potreba za ovim rashodima a nesrazmjer planiranih i izvršenih sredstava ogleda se u činjenici kako je za ovu svrhu uvijek potrebno planirati sredstva za hitnu sanaciju.
Uređenje i sanacija obalnog pojasa – u 2025. godini predviđena su znatno veća sredstva za navedenu aktivnost s obzirom na prirodne nepogode i nevremena prethodnih godina uslijed čega je došlo da narušavanja mula i ostalih objekata obalnog pojasa i u skladu sa dinamikom planiranja radova nije odrađeno u izvještajnom razdoblju, ali su planirana sredstva za naredno razdoblje.
Sanacija i asflatiranje nerazvrstanih cesta – u 2025. godini započeta je nova faza radova te je potpisan Ugovor s izvođačem. Do kraja 2025. radovi nisu u cijelosti izvršeni, te se prenose u sljedeća razdoblja.
Održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima – navedeni rashodi su ostvareni u manjem iznosu od planiranog s obzirom na održavanje javnih površina kroz druge programe održavanja javnih površina.
Članak 3.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenom glasniku Općine Starigrad."
                                                                                                                      PREDSJEDNIK
            Marko Marasović
